# CI/CD, Infraestrutura e Deploy

## Projeto: Rulees

## Versão: 1.0

## Tipo de documento: DevOps / Infrastructure / Deployment Plan

## Status: Base técnica para MVP, staging, produção e beta fechado

# 1. Objetivo do documento

Este documento define a estratégia de CI/CD, infraestrutura e deploy do Rulees.

O objetivo é garantir que o produto possa ser desenvolvido, testado, implantado, monitorado e revertido de forma segura.

A infraestrutura precisa suportar:

frontend PWA
backend FastAPI
WebSocket em tempo real
workers assíncronos
PostgreSQL com pgvector
Redis
object storage
serviço de transcrição
provedores de LLM
geração de documentos
exportação PDF
observabilidade
secrets
migrations
backup
rollback

O produto não deve depender de deploy manual frágil. Desde o MVP, precisa ter uma esteira mínima de entrega contínua.

# 2. Princípio central

A regra principal de infraestrutura é:

Deploy precisa ser repetível, auditável e reversível.

Toda alteração em produção deve ter:

commit identificável
build rastreável
ambiente definido
secrets fora do código
migrations controladas
logs ativos
monitoramento
rollback possível

# 3. Ambientes

O projeto deve ter pelo menos três ambientes.

development
staging
production

# 4. Ambiente development

## 4.1. Objetivo

Ambiente local para desenvolvimento e testes rápidos.

## 4.2. Componentes

frontend local
backend local
PostgreSQL local ou Supabase dev
Redis local
storage local ou bucket dev
STT mock ou sandbox
LLM com chave dev
workers locais

## 4.3. Regras

não usar dados reais
não usar secrets de produção
não conectar em banco de produção
não enviar logs sensíveis para ferramentas públicas

## 4.4. Docker Compose local

Para desenvolvimento, usar docker-compose.yml.

Serviços mínimos:

backend
frontend
postgres
redis
worker

Serviços opcionais:

minio
mailhog
otel-collector

# 5. Ambiente staging

## 5.1. Objetivo

Ambiente de validação antes da produção.

Staging deve ser o mais parecido possível com produção.

## 5.2. Uso

testes E2E
testes WebSocket
testes de IA
testes de RAG
testes de documento
testes de PDF
testes de permissões
testes de multi-tenancy
validação interna
demo para stakeholders

## 5.3. Regras

usar dados fictícios realistas
secrets separados
banco separado
storage separado
observabilidade ativa
LLM/STT em modo teste ou orçamento controlado

## 5.4. Bloqueio

Nunca usar staging apontando para banco de produção.

# 6. Ambiente production

## 6.1. Objetivo

Ambiente real usado por clientes.

## 6.2. Requisitos

infra separada
secrets protegidos
logs sanitizados
monitoramento ativo
backup ativo
migrations controladas
deploy com rollback
alertas críticos
storage privado
TLS obrigatório

## 6.3. Regras

nenhum deploy direto manual sem pipeline
nenhuma migration destrutiva sem plano
nenhum secret em variável pública de frontend
nenhum bucket público para documentos
nenhum áudio bruto salvo por padrão

# 7. Estratégia de infraestrutura recomendada para o MVP

Para o MVP, a infraestrutura deve ser simples, gerenciada e barata.

## 7.1. Opção recomendada

Frontend: Vercel ou Cloudflare Pages
Backend API: Render, Railway, Fly.io, Google Cloud Run ou AWS ECS Fargate
Workers: mesmo provedor do backend ou serviço separado
PostgreSQL + pgvector: Supabase, Neon, RDS ou Cloud SQL
Redis: Upstash, Redis Cloud ou ElastiCache
Storage: Cloudflare R2, S3 ou Supabase Storage
Observabilidade: Sentry + logs estruturados + LangSmith
CI/CD: GitHub Actions

## 7.2. Melhor escolha para MVP enxuto

Frontend: Vercel
Backend: Render ou Fly.io
Banco: Supabase Postgres com pgvector
Redis: Upstash
Storage: Cloudflare R2 ou Supabase Storage
CI/CD: GitHub Actions
Observabilidade: Sentry + LangSmith

## 7.3. Melhor escolha para produção mais robusta

Frontend: CloudFront + S3 ou Vercel Enterprise
Backend: AWS ECS Fargate
Workers: ECS Fargate
Banco: AWS RDS PostgreSQL com pgvector
Redis: ElastiCache
Storage: S3
Secrets: AWS Secrets Manager
Logs: CloudWatch/OpenSearch
Métricas: Prometheus/Grafana ou CloudWatch
Tracing: OpenTelemetry

# 8. Componentes de infraestrutura

## 8.1. Frontend PWA

Responsável por:

interface web
PWA
captura de áudio
WebSocket client
editor de documentos
Rules Ledger
exportações

Deploy recomendado:

Vercel
Cloudflare Pages
Netlify
S3 + CloudFront

Regras:

não conter secrets de backend
não conter chaves de LLM/STT
usar variáveis públicas apenas para URLs e flags não sensíveis

## 8.2. Backend API

Responsável por:

REST API
auth
tenant
projetos
reuniões
Rules Ledger
documentos
exportações
permissões
audit logs

Deploy recomendado:

container Docker
FastAPI
Uvicorn/Gunicorn
autoscaling, quando necessário

## 8.3. Realtime/WebSocket

Responsável por:

sala ao vivo
eventos da reunião
audio.chunk
transcrição em tempo real
eventos de IA
ACK/NACK

Pode rodar no mesmo backend no MVP.

Regra:

No MVP, API REST e WebSocket podem ficar no mesmo serviço.
Em escala, WebSocket pode virar serviço separado.

## 8.4. Workers

Responsáveis por tarefas longas:

processamento de IA
execução de agentes
geração de embeddings
geração de documentos
exportação PDF
limpeza por retenção
reprocessamento de reunião

No MVP:

1 worker simples é suficiente.

Em beta:

separar filas por tipo de job.

## 8.5. PostgreSQL + pgvector

Responsável por:

dados estruturados
Rules Ledger
transcrições
documentos
audit logs
embeddings
RAG

Regras:

backup automático
pgvector habilitado
migrations versionadas
índices por tenant_id/project_id
conexões limitadas e monitoradas

## 8.6. Redis

Responsável por:

fila de jobs
cache temporário
locks
rate limit
estado transitório de reunião
pub/sub futuro para WebSocket multi-instância

Regra:

Redis não é fonte permanente de verdade.

## 8.7. Object Storage

Responsável por:

PDFs
exports Markdown
exports Excel
anexos
áudio bruto apenas se habilitado explicitamente

Regras:

bucket privado
URL assinada temporária
criptografia em repouso
lifecycle policy
não usar bucket público

# 9. Arquitetura de deploy MVP

Usuário
  ↓
Frontend PWA
  ↓ REST/WSS
Backend FastAPI
  ├── REST API
  ├── WebSocket
  ├── Auth/Permissions
  ├── Meetings
  ├── Rules Ledger
  ├── Documents
  └── Exports
  ↓
PostgreSQL + pgvector
  ↓
Redis
  ↓
Workers
  ↓
LLM/STT/Storage

# 10. Arquitetura de deploy para beta

Frontend PWA
  ↓
API Gateway / Load Balancer
  ├── Backend API instance 1
  ├── Backend API instance 2
  └── Realtime/WebSocket service

Workers
  ├── ai-worker
  ├── document-worker
  └── export-worker

PostgreSQL + pgvector
Redis
Object Storage
Observability stack
External providers

# 11. WebSocket em produção

## 11.1. MVP

No MVP, com uma instância de backend:

WebSocket simples em memória
ConnectionManager local
salas por meeting_id

## 11.2. Problema com múltiplas instâncias

Se houver mais de uma instância backend, conexões WebSocket podem ficar distribuídas.

Problemas:

evento emitido em uma instância não chega ao cliente conectado em outra
estado de sala fica fragmentado
reconexão pode cair em instância diferente

## 11.3. Solução beta

Usar Redis Pub/Sub ou Redis Streams.

Fluxo:

worker detecta regra
↓
publica evento no Redis channel meeting:{meeting_id}
↓
todas as instâncias WebSocket inscritas recebem
↓
instância com cliente conectado envia evento

## 11.4. Sticky sessions

Pode ajudar, mas não deve ser a única estratégia.

Recomendação:

MVP: uma instância ou sticky session simples.
Beta: Redis Pub/Sub para distribuição de eventos.
Produção robusta: realtime service dedicado.

# 12. Docker

## 12.1. Imagens necessárias

backend-api
worker
frontend, se não usar Vercel/Cloudflare Pages

## 12.2. Dockerfile backend

Características:

imagem Python slim
instalar dependências
copiar código
rodar migrations separadamente
iniciar Uvicorn/Gunicorn

## 12.3. Worker

Pode usar a mesma imagem do backend com comando diferente.

Exemplo:

backend-api: uvicorn app.main:app
worker: python -m app.workers.worker

## 12.4. Regra

A imagem não deve conter .env real.
Secrets entram pelo ambiente do provedor.

# 13. GitHub Actions

## 13.1. Pipelines obrigatórios

pull_request.yml
main.yml
deploy_staging.yml
deploy_production.yml

# 14. Pipeline de Pull Request

## 14.1. Objetivo

Bloquear código ruim antes do merge.

## 14.2. Etapas

checkout
setup node
setup python
install frontend deps
install backend deps
lint frontend
lint backend
typecheck frontend
typecheck backend, quando aplicável
unit tests frontend
unit tests backend
schema tests
security scan básico
build frontend
build backend/docker

## 14.3. Bloqueios

PR deve falhar se:

lint falhar
testes críticos falharem
build falhar
schema de agente quebrar
permissão crítica quebrar
secret detectado

# 15. Pipeline da main

## 15.1. Objetivo

Garantir que a branch principal sempre esteja implantável.

## 15.2. Etapas

rodar todos os testes do PR
buildar imagens Docker
taguear imagem com commit SHA
publicar imagem no registry
rodar migrations em ambiente temporário, se possível
preparar deploy para staging

## 15.3. Tag de imagem

Formato recomendado:

app-backend:{commit_sha}
app-worker:{commit_sha}
app-frontend:{commit_sha}

Também pode usar:

app-backend:staging
app-backend:v0.1.0

Mas a referência final deve sempre permitir rastrear commit.

# 16. Deploy para staging

## 16.1. Gatilho

merge na main
ou execução manual workflow_dispatch

## 16.2. Etapas

baixar imagem
aplicar migrations
subir backend
subir workers
subir frontend
rodar smoke tests
rodar E2E básico
validar health checks
notificar status

## 16.3. Smoke tests obrigatórios

GET /health
GET /health/deep
login teste
criar projeto teste
criar reunião teste
registrar consentimento
abrir WebSocket teste
gerar documento mock
exportar PDF mock

# 17. Deploy para produção

## 17.1. Gatilho

Produção não deve ser automática em todo merge.

Recomendado:

manual approval
release tag
workflow_dispatch

## 17.2. Etapas

validar release
verificar status staging
executar backup ou snapshot, quando necessário
aplicar migrations seguras
deploy backend
deploy workers
deploy frontend
rodar smoke tests produção
monitorar erros
notificar equipe

## 17.3. Aprovação manual

Exigir aprovação para:

deploy de produção
migration estrutural
alteração de infraestrutura
troca de provedor STT/LLM
alteração de secrets

# 18. Estratégia de migrations

## 18.1. Ferramenta

Usar:

Alembic

## 18.2. Regras

toda alteração de schema vira migration
migration deve ser revisada
migration deve rodar em staging antes da produção
migration destrutiva exige plano
rollback deve ser considerado

# 19. Migrations seguras

## 19.1. Evitar

dropar coluna em produção sem fase de transição
renomear coluna usada pela aplicação sem compatibilidade
alterar tipo pesado em tabela grande sem plano
criar índice bloqueante em tabela grande
popular coluna enorme em uma transação única

## 19.2. Estratégia segura

Para alterações sensíveis:

1. adicionar nova coluna nullable
2. deploy do código compatível
3. backfill assíncrono
4. validar dados
5. trocar leitura para nova coluna
6. remover coluna antiga em release posterior

# 20. Ordem de deploy com migration

## 20.1. Migration compatível

Quando a migration é backward-compatible:

aplicar migration
deploy novo backend
deploy workers
deploy frontend

## 20.2. Migration não compatível

Evitar no MVP. Quando inevitável:

janela de manutenção
backup antes
deploy coordenado
plano de rollback
comunicação interna

# 21. Rollback

## 21.1. Regra

Todo deploy precisa ter plano de rollback.

## 21.2. Rollback de aplicação

Deve permitir:

voltar imagem anterior do backend
voltar imagem anterior do worker
voltar build anterior do frontend

## 21.3. Rollback de banco

Mais delicado.

Preferir:

migrations compatíveis
não destruir dados imediatamente
usar feature flags

## 21.4. Quando fazer rollback

erro 5xx elevado
WebSocket quebrado
STT parou
IA falhando em massa
documento não gera
PDF falha em produção
permissão crítica quebrada
risco de dados

## 21.5. Quando não basta rollback

Se houver vazamento de dados ou incidente de segurança:

conter
bloquear feature
desabilitar integração
investigar logs
notificar responsáveis
seguir plano de incidente

# 22. Blue-green e canary

## 22.1. MVP

Para MVP, pode usar deploy rolling simples.

## 22.2. Beta corporativo

Recomendado:

blue-green deployment
ou
canary release

## 22.3. Canary

Fluxo:

5% do tráfego para nova versão
monitorar erros
aumentar para 25%
monitorar
aumentar para 50%
monitorar
100%

## 22.4. Quando usar canary

alteração em WebSocket
alteração em STT
alteração em IA
alteração em Rules Ledger
alteração em documentos
alteração em permissões

# 23. Feature flags

## 23.1. Objetivo

Permitir ativar/desativar funcionalidades sem novo deploy.

## 23.2. Flags recomendadas

enable_live_ai
enable_rag_guardian
enable_inquisitor
enable_decision_agent
enable_rule_quality
enable_document_generation
enable_pdf_export
enable_markdown_export
enable_external_export
enable_raw_audio_retention
enable_pseudonymization
enable_advanced_observability

## 23.3. Regras

feature crítica deve poder ser desligada
flags podem ser por tenant
flags podem ser por plano
mudança de flag crítica deve gerar audit log

# 24. Secrets

## 24.1. O que é secret

DATABASE_URL
REDIS_URL
JWT_SECRET
OPENAI_API_KEY
ANTHROPIC_API_KEY
GEMINI_API_KEY
STT_API_KEY
SENTRY_DSN privado, quando aplicável
LANGSMITH_API_KEY
STORAGE_ACCESS_KEY
STORAGE_SECRET_KEY
JIRA_CLIENT_SECRET
CONFLUENCE_CLIENT_SECRET

## 24.2. Onde armazenar

GitHub Actions Secrets
Secret Manager do provedor
Vault
Supabase Vault
AWS Secrets Manager
Google Secret Manager

## 24.3. Regras

nunca commitar .env
nunca colocar secret em frontend
nunca logar secret
rotacionar secrets periodicamente
separar secrets por ambiente
revogar secret exposto imediatamente

# 25. Variáveis de ambiente

## 25.1. Backend

APP_ENV
APP_VERSION
DATABASE_URL
REDIS_URL
JWT_SECRET
FRONTEND_URL
CORS_ALLOWED_ORIGINS
STORAGE_PROVIDER
STORAGE_BUCKET
STORAGE_REGION
STORAGE_ENDPOINT
STORAGE_ACCESS_KEY
STORAGE_SECRET_KEY
STT_PROVIDER
STT_API_KEY
LLM_PROVIDER
OPENAI_API_KEY
ANTHROPIC_API_KEY
LANGSMITH_API_KEY
SENTRY_DSN
LOG_LEVEL

## 25.2. Worker

APP_ENV
DATABASE_URL
REDIS_URL
STORAGE_*
STT_*
LLM_*
SENTRY_DSN
LANGSMITH_API_KEY
WORKER_CONCURRENCY
QUEUE_NAMES

## 25.3. Frontend

Apenas variáveis públicas:

VITE_API_BASE_URL
VITE_WS_BASE_URL
VITE_APP_ENV
VITE_SENTRY_DSN
VITE_APP_VERSION

Não usar:

VITE_OPENAI_API_KEY
VITE_STT_API_KEY
VITE_DATABASE_URL

# 26. Infraestrutura como código

## 26.1. MVP

Pode começar com configuração manual documentada, desde que haja checklist.

## 26.2. Beta

Recomendado usar:

Terraform
Pulumi
OpenTofu

## 26.3. Recursos a versionar

banco
redis
storage
DNS
certificados
serviços backend
workers
variáveis não sensíveis
alertas
dashboards

## 26.4. Regra

Infra crítica não deve depender apenas de memória humana.

# 27. DNS e domínios

## 27.1. Domínios sugeridos

rulees.com.br
app.rulees.com.br
api.rulees.com.br
ws.rulees.com.br, opcional
docs.rulees.com.br, opcional
status.rulees.com.br, futuro

## 27.2. Regras

HTTPS obrigatório
WSS obrigatório
certificado automático
HSTS em produção
CORS restrito

# 28. CORS e segurança HTTP

## 28.1. CORS

Permitir apenas:

https://app.rulees.com.br
https://staging-app.rulees.com.br
http://localhost:5173 em dev

## 28.2. Headers recomendados

Content-Security-Policy
Strict-Transport-Security
X-Content-Type-Options
X-Frame-Options
Referrer-Policy
Permissions-Policy

## 28.3. Permissions-Policy

Controlar:

microphone
camera
geolocation

Para este produto:

microphone permitido apenas no app
camera não necessária no MVP
geolocation não necessária

# 29. Banco de dados em produção

## 29.1. Requisitos

backup automático
point-in-time recovery, quando possível
monitoramento de conexões
pgvector habilitado
migrations controladas
índices críticos
limite de conexão
pooling

## 29.2. Connection pooling

Usar:

PgBouncer
pool gerenciado do provedor
SQLAlchemy pool configurado

## 29.3. Índices críticos

Garantir índices por:

tenant_id
project_id
meeting_id
status
created_at
source_type/source_id
embedding vector index

## 29.4. Backup

Mínimo MVP:

backup diário
retenção de 7 a 30 dias
teste manual de restauração antes do beta

Beta corporativo:

PITR
teste periódico de restore
runbook de recuperação

# 30. Redis em produção

## 30.1. Usos

filas
locks
cache
rate limit
estado temporário WebSocket
pub/sub futuro

## 30.2. Regras

não armazenar dado sensível duradouro
definir TTL
monitorar memória
monitorar fila
separar ambientes

## 30.3. Filas recomendadas

ai_queue
document_queue
export_queue
embedding_queue
retention_queue

No MVP, pode usar uma fila única:

default

Mas já deixar código preparado para múltiplas filas.

# 31. Workers em produção

## 31.1. Tipos de worker

MVP:

default-worker

Beta:

ai-worker
document-worker
export-worker
embedding-worker

## 31.2. Escala

Escalar por:

tamanho da fila
tempo médio de job
uso de CPU/memória
latência de documento
quantidade de reuniões ativas

## 31.3. Regras

job precisa ser idempotente
job precisa registrar erro
job precisa ter retry controlado
job precisa ter timeout
job não deve rodar infinitamente

# 32. Estratégia de filas

## 32.1. Jobs ao vivo

run_live_agents
process_transcript_chunk

Prioridade:

alta

## 32.2. Jobs pós-reunião

run_final_meeting_processing
generate_document
generate_traceability

Prioridade:

média

## 32.3. Jobs de exportação

export_pdf
export_markdown
export_excel

Prioridade:

média

## 32.4. Jobs de manutenção

apply_retention_policy
cleanup_expired_exports
reindex_embeddings

Prioridade:

baixa

# 33. Storage

## 33.1. Buckets sugeridos

see-ai-exports
see-ai-documents
see-ai-attachments
see-ai-audio-retained, apenas se necessário

## 33.2. Regras

buckets privados
criptografia em repouso
URL assinada
expiração curta
lifecycle policy
separar staging e production

## 33.3. Expiração de links

Recomendado:

PDF download URL: 15 minutos a 24 horas, conforme plano/configuração

# 34. Integrações externas

## 34.1. Provedores STT

Deepgram
Whisper
AssemblyAI
Google Speech-to-Text
Azure Speech

## 34.2. Provedores LLM

OpenAI
Anthropic
Google Gemini
modelos locais/privados no futuro

## 34.3. Regras

usar adapters
não acoplar código ao provedor
registrar provider em agent_runs/usage_events
ter fallback quando possível
controlar custo

# 35. Deploy de prompts

## 35.1. Problema

Prompt é parte do software. Alterar prompt pode quebrar output.

## 35.2. Regras

prompts versionados no repositório
prompt_version salvo em agent_runs
alteração de prompt passa por PR
testes de schema rodam no CI
dataset de avaliação roda antes de produção, quando possível
rollback de prompt deve ser possível

## 35.3. Deploy seguro

alterar prompt em staging
rodar dataset de avaliação
validar JSON
validar qualidade
promover para produção

# 36. Deploy de schemas dos agentes

## 36.1. Regra

Schema é contrato. Quebrar schema quebra pipeline.

## 36.2. CI deve validar

todos os schemas compilam
exemplos JSON passam
outputs mockados passam
eventos WebSocket derivados continuam válidos

## 36.3. Compatibilidade

Evitar remover campo obrigatório sem versão nova.

Preferir:

schema_version 1.0
schema_version 1.1

# 37. Monitoramento pós-deploy

Após cada deploy, monitorar por pelo menos 30 a 60 minutos:

taxa de erro HTTP
WebSocket disconnects
falhas STT
falhas LLM
agent_json_invalid
falhas RAG
falhas document generation
falhas PDF
latência p95
uso de CPU/memória
tamanho das filas

Para deploy crítico, manter observação mais longa.

# 38. Health checks

## 38.1. Health simples

GET /health

Valida:

aplicação está no ar
versão
ambiente
timestamp

## 38.2. Health profundo

GET /health/deep

Valida:

database
redis
storage
workers
STT provider
LLM provider
migrations version

## 38.3. Readiness

GET /ready

Deve retornar ok apenas se a aplicação puder receber tráfego.

## 38.4. Liveness

GET /live

Deve retornar ok se o processo estiver vivo.

# 39. Estratégia de versionamento

## 39.1. SemVer

Usar:

MAJOR.MINOR.PATCH

Exemplo:

0.1.0
0.2.0
0.3.1
1.0.0

## 39.2. Versões recomendadas

0.1.0 — fundação SaaS
0.2.0 — reunião + WebSocket
0.3.0 — transcrição
0.4.0 — IA inicial
0.5.0 — Rules Ledger
0.6.0 — RAG + documentos
0.7.0 — PDF + beta
1.0.0 — lançamento comercial

## 39.3. Build metadata

Também registrar:

commit_sha
build_number
deploy_time
environment

# 40. Checklist de deploy para staging

[ ] PR aprovado.
[ ] Testes unitários passaram.
[ ] Build frontend passou.
[ ] Build backend passou.
[ ] Docker image publicada.
[ ] Migrations revisadas.
[ ] Secrets de staging configurados.
[ ] Banco staging disponível.
[ ] Redis staging disponível.
[ ] Storage staging disponível.
[ ] Deploy backend concluído.
[ ] Deploy worker concluído.
[ ] Deploy frontend concluído.
[ ] /health ok.
[ ] /health/deep ok ou degraded conhecido.
[ ] Smoke test passou.
[ ] WebSocket testado.
[ ] Documento teste gerado.
[ ] PDF teste exportado.
[ ] Logs sem secrets.

# 41. Checklist de deploy para produção

[ ] Staging validado.
[ ] Go aprovado.
[ ] Release tag criada.
[ ] Backup/snapshot avaliado.
[ ] Migrations revisadas.
[ ] Plano de rollback definido.
[ ] Feature flags críticas revisadas.
[ ] Secrets de produção conferidos.
[ ] Deploy backend concluído.
[ ] Deploy worker concluído.
[ ] Deploy frontend concluído.
[ ] Health checks passaram.
[ ] Smoke test produção passou.
[ ] Monitoramento ativo.
[ ] Equipe avisada.
[ ] Erros pós-deploy monitorados.

# 42. Smoke test de produção

Após deploy, testar:

login
listar projetos
abrir dashboard
criar projeto de teste, se permitido
criar reunião de teste, se permitido
validar WebSocket
validar health
validar worker
validar geração de documento mock ou controlado
validar export PDF controlado

Em produção real, usar tenant interno de teste.

# 43. Segurança no CI/CD

## 43.1. Checks obrigatórios

secret scanning
dependency scanning
lint
testes críticos
build sem .env
verificação de Dockerfile
permissões mínimas no GitHub Actions

## 43.2. Branch protection

Exigir:

PR obrigatório
review obrigatório
checks verdes
bloqueio de push direto na main
proteção de tags de release

## 43.3. Ambientes protegidos

No GitHub:

staging
production

Produção deve exigir aprovação manual.

# 44. Dependency management

## 44.1. Backend

Usar:

poetry
pip-tools
uv

Escolher uma abordagem e padronizar.

## 44.2. Frontend

Usar:

pnpm

## 44.3. Regras

lockfile obrigatório
dependências revisadas
atualizações em PR separado
monitorar vulnerabilidades

# 45. Testes no pipeline

## 45.1. Backend

unit tests
integration tests
permission tests
tenant isolation tests
schema validation tests
agent output tests
RAG filter tests

## 45.2. Frontend

unit tests
component tests
hook tests
WebSocket event handler tests
audio recorder mock tests

## 45.3. E2E

login
projeto
reunião
consentimento
WebSocket
transcrição mock
regra detectada mock
aprovação
documento
PDF

# 46. Testes de isolamento no CI

Testes obrigatórios:

Tenant A não acessa projeto do Tenant B.
Tenant A não acessa reunião do Tenant B.
Tenant A não acessa regra do Tenant B.
Tenant A não baixa PDF do Tenant B.
RAG do Tenant A não recupera embedding do Tenant B.
WebSocket do Tenant A não entra em meeting do Tenant B.

Esses testes devem bloquear deploy.

# 47. Deploy com banco e workers

## 47.1. Ordem correta

1. aplicar migrations compatíveis
2. subir backend novo
3. subir workers novos
4. subir frontend novo
5. rodar smoke tests

## 47.2. Por que worker depois do backend

Workers usam código de domínio e schemas. Se worker antigo consumir job novo, pode falhar.

Regra:

Durante deploy, drenar ou pausar workers quando necessário.

# 48. Jobs pendentes durante deploy

## 48.1. Estratégia simples

No MVP:

aceitar jobs pendentes e usar retry

## 48.2. Estratégia melhor

Na beta:

pausar workers
esperar jobs críticos terminarem
deploy
retomar workers

## 48.3. Jobs idempotentes

Todo job deve poder ser reexecutado sem duplicar:

regra
documento
exportação
embedding
audit log crítico

# 49. Plano de backup

## 49.1. PostgreSQL

backup diário
retenção mínima 7 dias no MVP
retenção 30 dias no beta
PITR quando possível

## 49.2. Storage

versionamento opcional
lifecycle policy
replicação conforme necessidade

## 49.3. Redis

Não precisa de backup para dados temporários, mas filas críticas exigem cuidado.

Se Redis contém jobs importantes:

habilitar persistência quando disponível
ou garantir reprocessamento a partir do banco

# 50. Plano de restore

## 50.1. Teste de restauração

Antes do beta, executar pelo menos um teste:

restaurar backup em ambiente isolado
validar migrations
validar leitura de projetos
validar documentos
validar regras

## 50.2. RTO e RPO iniciais

MVP:

RTO: até 24 horas
RPO: até 24 horas

Beta corporativo:

RTO: 4 a 8 horas
RPO: 1 a 4 horas

Enterprise:

definir em contrato

# 51. Estratégia de domínio e SSL

## 51.1. Domínios

app.rulees.com.br
api.rulees.com.br
staging-app.rulees.com.br
staging-api.rulees.com.br

## 51.2. SSL

Obrigatório:

HTTPS
WSS
certificados automáticos
renovação automática

## 51.3. Redirecionamento

HTTP → HTTPS

# 52. Rate limiting

## 52.1. Aplicar em

login
register
password reset
WebSocket connect
audio.chunk
document.generate
export.request
agent reprocess

## 52.2. Por chave

IP
user_id
tenant_id
meeting_id

## 52.3. Exemplo

audio.chunk: limite por reunião ativa
document.generate: limite por usuário/tenant
export.request: limite por documento/tenant

# 53. Escalabilidade

## 53.1. Escalar primeiro

workers de IA
workers de documento
backend API
Redis
banco

## 53.2. Gargalos esperados

STT
LLM
workers
WebSocket
PostgreSQL
pgvector
PDF rendering

## 53.3. Estratégia

processamento assíncrono
filas separadas
limites por plano
batch pós-reunião
cache de embeddings
índices vetoriais
autoscaling

# 54. Custos de infraestrutura

## 54.1. Custos principais

LLM
STT
PostgreSQL
Redis
storage
workers
backend API
observabilidade
egress

## 54.2. Controle

usage_events
limites por tenant
feature flags
custo estimado por reunião
alertas de custo
planos com limites

# 55. Operação durante beta

## 55.1. Monitoramento diário

Durante beta, verificar diariamente:

erros críticos
falhas de reunião
falhas de IA
falhas de documento
custos LLM/STT
feedback dos usuários
logs de segurança
filas acumuladas

## 55.2. Canal de suporte

Criar canal interno:

Slack
Discord
Teams
e-mail

Com alertas:

P0
P1
falha em reunião ativa
falha de exportação
custo anormal

# 56. Runbooks de deploy

## 56.1. Deploy normal

validar staging
criar release
aprovar produção
executar workflow
monitorar health
monitorar logs
registrar deploy

## 56.2. Deploy falhou

parar rollout
verificar logs
validar health
fazer rollback
comunicar equipe
abrir incidente se necessário

## 56.3. Migration falhou

não continuar deploy
verificar estado do banco
executar rollback se seguro
restaurar backup se necessário
registrar incidente

## 56.4. Workers falharam

pausar novas tarefas críticas
verificar fila
subir versão anterior
reprocessar jobs falhos

# 57. MVP obrigatório de CI/CD e infra

Para o MVP, implementar obrigatoriamente:

repositório organizado
GitHub Actions em PR
lint frontend/backend
testes unitários mínimos
build frontend/backend
Dockerfile backend
worker executável
migrations Alembic
staging separado
produção separada
secrets por ambiente
logs estruturados
Sentry
backup do banco
storage privado
deploy documentado
rollback básico
health checks

# 58. Fora do MVP

Pode ficar para pós-MVP:

Kubernetes
Service mesh
multi-region
canary avançado
blue-green completo
Terraform completo
SIEM enterprise
SOC 2
ISO 27001
BYOK
on-prem
edge deployment
autoscaling sofisticado
data residency avançada

# 59. Critérios de aceite

A camada de CI/CD e infraestrutura estará aceita quando:

1. PR roda lint e testes.
2. Build frontend funciona.
3. Build backend funciona.
4. Dockerfile do backend funciona.
5. Worker sobe com comando próprio.
6. Migrations rodam em staging.
7. Staging é separado de produção.
8. Secrets não estão no repositório.
9. Produção exige aprovação manual.
10. Deploy gera versão rastreável.
11. Health checks existem.
12. Logs estruturados estão ativos.
13. Sentry ou equivalente está ativo.
14. Banco possui backup.
15. Storage é privado.
16. PDF usa URL assinada.
17. WebSocket funciona em produção.
18. Workers processam jobs.
19. Rollback básico é possível.
20. Smoke test pós-deploy existe.

# 60. Bloqueadores de produção

Não liberar produção se:

secrets estiverem no código
frontend expõe chave de IA/STT
banco de produção não tem backup
storage de documentos é público
deploy não tem rollback
migrations não foram testadas
WebSocket não funciona em produção
workers não sobem
logs não existem
health check falha
produção usa banco de staging
staging usa banco de produção

# 61. Conclusão

A infraestrutura do Rulees deve ser simples no começo, mas não improvisada.

A recomendação prática é:

Frontend gerenciado
Backend containerizado
Workers separados
PostgreSQL com pgvector
Redis gerenciado
Storage privado
GitHub Actions
Migrations controladas
Secrets protegidos
Logs estruturados
Rollback básico

Regra final:

O MVP pode ser pequeno.
O deploy não pode ser artesanal.
A operação precisa ser rastreável, segura e reversível.