# Estrutura Organizacional, Time, Skills e Responsabilidades

## Projeto: Rulees

## Versão: 1.0

## Tipo de documento: Team Design / Operating Model / Skills Matrix

## Status: Base para execução do MVP, beta e escala inicial

# 1. Objetivo do documento

Este documento define a estrutura organizacional necessária para executar o Rulees, desde o planejamento até o lançamento comercial.

O objetivo é responder:

Quem precisa estar no projeto?
Quais skills são essenciais?
Quais papéis podem ser terceirizados?
Quais papéis precisam ser internos?
Quem decide produto?
Quem decide arquitetura?
Quem implementa?
Quem valida qualidade?
Quem cuida da IA?
Quem cuida de segurança?
Quem fala com clientes?
Quem dá suporte?
Quando contratar cada perfil?

O produto combina:

SaaS B2B
reuniões em tempo real
captura de áudio
transcrição
IA multiagentes
RAG
Rules Ledger
documentação
exportação
segurança
LGPD
billing
go-to-market
customer success

Portanto, ele exige uma equipe multidisciplinar.

# 2. Princípio central de organização

A regra principal é:

O time inicial deve ser pequeno, sênior e focado no fluxo central.

Não se deve começar com uma estrutura pesada.

Também não se deve começar com um time sem senioridade técnica.

O produto tem áreas críticas demais para depender apenas de execução improvisada:

multi-tenancy
WebSocket
áudio
STT
IA
RAG
documentos
segurança
auditoria
billing

A recomendação é:

time enxuto
alta clareza de responsabilidade
escopo controlado
decisão rápida
muita validação com clientes
pouca burocracia

# 3. Estrutura recomendada por fase

## 3.1. Fase 0 — Planejamento e protótipo

Time mínimo:

Founder / Product Owner
Tech Lead / Architect
UX/UI Designer, parcial
AI Engineer, parcial

Objetivo:

definir produto
validar problema
desenhar arquitetura
criar protótipo
preparar backlog
criar demo
validar com leads

Não precisa ainda:

time grande de dev
QA dedicado
DevOps dedicado
CS dedicado
sales team

## 3.2. Fase 1 — MVP técnico

Time mínimo recomendado:

Founder / Product Owner
Tech Lead / Backend Lead
Frontend Engineer
Backend Engineer
AI Engineer
UX/UI Designer parcial
QA parcial
DevOps parcial

Objetivo:

construir SaaS base
projetos
reuniões
WebSocket
transcrição
agentes IA
Rules Ledger
documentos
PDF
logs
permissões

## 3.3. Fase 2 — Beta fechado

Adicionar ou reforçar:

Customer Success / Implementation
QA mais frequente
Security/Privacy Advisor parcial
Product Marketing parcial

Objetivo:

acompanhar clientes reais
corrigir bugs
medir uso
coletar feedback
ajustar onboarding
converter beta em clientes fundadores

## 3.4. Fase 3 — Comercialização inicial

Adicionar:

Sales / Founder-led Sales
Customer Success
Support
Product Marketing
DevOps mais estruturado

Objetivo:

vender
onboardar clientes
reduzir churn
melhorar retenção
priorizar roadmap com base em uso real

## 3.5. Fase 4 — Escala Business/Enterprise

Adicionar:

Security Engineer
DevOps/SRE
Data/Analytics Engineer
Enterprise Customer Success
Account Executive
Solutions Engineer
Compliance/Legal Advisor

Objetivo:

vender para contas maiores
suportar integrações
aumentar governança
preparar SSO/SAML
melhorar observabilidade
suportar auditoria e segurança corporativa

# 4. Estrutura mínima para o MVP

A equipe mínima realista para construir o MVP com qualidade é:

1 Product Owner / Founder
1 Tech Lead / Backend Architect
1 Frontend Engineer
1 Backend Engineer
1 AI Engineer
1 UX/UI Designer parcial
1 QA parcial
1 DevOps parcial

Se o orçamento for muito limitado, alguns papéis podem ser acumulados, mas não eliminados.

Exemplo de acúmulo possível:

Tech Lead também atua como Backend Engineer
Founder também atua como Product Owner e Sales
AI Engineer também apoia RAG
QA pode ser parcial/terceirizado
DevOps pode ser parcial/terceirizado
UX pode ser parcial/terceirizado

Exemplo de acúmulo perigoso:

um único dev tentando fazer frontend, backend, IA, RAG, segurança, DevOps e produto

Esse modelo aumenta risco de atraso, falha de arquitetura e dívida técnica.

# 5. Papéis principais

# 6. Founder / Product Owner

## 6.1. Responsabilidade

O Founder/Product Owner é responsável por garantir que o produto resolva uma dor real e não vire apenas uma coleção de funcionalidades.

## 6.2. Responsabilidades principais

definir visão do produto
priorizar backlog
falar com clientes
validar ICP
definir MVP
aprovar escopo
validar UX
validar documentos gerados
conduzir beta
definir pricing
conduzir vendas iniciais
coletar feedback
decidir o que entra e o que fica fora

## 6.3. Skills necessárias

visão de produto
entendimento de SaaS B2B
entendimento de requisitos de software
capacidade de entrevistar clientes
capacidade de priorizar
capacidade de vender
comunicação clara
disciplina de escopo

## 6.4. Erros a evitar

pedir funcionalidades demais
mudar prioridade toda semana
aceitar todo pedido de cliente
vender enterprise antes do MVP estar estável
confundir elogio com validação comercial
não falar com cliente

## 6.5. Entregáveis

visão do produto
ICP
backlog priorizado
critérios de aceite
roadmap
roteiro de demo
materiais comerciais
feedback do beta
decisões de escopo

# 7. Tech Lead / Architect

## 7.1. Responsabilidade

O Tech Lead é responsável pela arquitetura técnica, decisões estruturais, qualidade da engenharia e proteção contra dívida técnica crítica.

## 7.2. Responsabilidades principais

definir arquitetura backend
definir arquitetura frontend com o time
definir modelo de dados
definir integrações
definir padrões de código
revisar PRs críticos
definir estratégia de segurança
definir estratégia de WebSocket
definir estratégia de workers
definir estratégia de RAG
definir CI/CD
orientar devs
resolver trade-offs técnicos

## 7.3. Skills necessárias

arquitetura SaaS
multi-tenancy
PostgreSQL
FastAPI ou backend equivalente
WebSocket
Redis
workers assíncronos
segurança de APIs
modelagem de dados
observabilidade
DevOps básico
boa comunicação técnica

## 7.4. Erros a evitar

começar com microserviços cedo demais
ignorar multi-tenancy
não versionar regras/documentos
não criar audit log
não validar permissões no backend
não estruturar migrations
não monitorar custo de IA

## 7.5. Entregáveis

arquitetura técnica
modelo relacional
padrões de APIs
padrões WebSocket
padrões de workers
code review
documentação técnica
decisões arquiteturais

# 8. Backend Engineer

## 8.1. Responsabilidade

Construir a camada de API, banco, regras de negócio, permissões, reuniões, Rules Ledger, documentos, billing e integrações.

## 8.2. Responsabilidades principais

implementar APIs REST
implementar WebSocket backend
implementar serviços de domínio
implementar repositories
implementar migrations
implementar permissões
implementar meetings lifecycle
implementar Rules Ledger
implementar documentos
implementar exportações
implementar audit logs
implementar usage_events
implementar workers

## 8.3. Skills necessárias

Python
FastAPI
Pydantic
SQLAlchemy ou SQLModel
PostgreSQL
Alembic
Redis
filas
WebSocket
testes backend
segurança básica
APIs REST

## 8.4. Conhecimentos desejáveis

pgvector
LangGraph
integrações com storage
PDF rendering
Jira/Confluence APIs
billing com Stripe ou equivalente

## 8.5. Entregáveis

rotas backend
serviços internos
migrations
testes
workers
eventos
logs
integrações

# 9. Frontend Engineer

## 9.1. Responsabilidade

Construir a PWA, experiência de reunião ao vivo, dashboards, Rules Ledger, editor de documentos e fluxos de aprovação.

## 9.2. Responsabilidades principais

implementar app React
implementar navegação
implementar design system
implementar autenticação no frontend
implementar dashboard
implementar projetos
implementar sala ao vivo
implementar captura de áudio
implementar WebSocket client
implementar transcrição em tempo real
implementar painel de regras
implementar painel de perguntas
implementar painel de decisões
implementar Rules Ledger
implementar editor de documentos
implementar exportação
implementar estados de loading/erro

## 9.3. Skills necessárias

React
TypeScript
Vite ou Next
Tailwind
shadcn/Radix
TanStack Query
Zustand
React Hook Form
Zod
WebSocket client
IndexedDB
PWA
MediaRecorder
getUserMedia

## 9.4. Conhecimentos desejáveis

UX de SaaS B2B
interfaces em tempo real
edição de documentos
acessibilidade
testes com Playwright
performance em listas longas

## 9.5. Entregáveis

PWA
componentes
telas
hooks
stores
WebSocket client
audio recorder
editor
fluxos de aprovação

# 10. AI Engineer

## 10.1. Responsabilidade

Construir o motor de IA, agentes, prompts, RAG, validação de saída, observabilidade e controle de custo.

## 10.2. Responsabilidades principais

definir arquitetura LangGraph
implementar agentes
implementar prompts versionados
implementar schemas JSON
implementar validação de outputs
implementar RAG
implementar embeddings
implementar prompt evaluation
implementar fallback
medir custo por agente
medir latência
reduzir alucinação
criar datasets de teste

## 10.3. Skills necessárias

LLMs
prompt engineering
LangGraph
LangChain ou LlamaIndex
RAG
embeddings
pgvector
JSON schema
avaliação de IA
guardrails
Python
observabilidade de IA

## 10.4. Conhecimentos desejáveis

requisitos de software
regras de negócio
Gherkin/BDD
histórias de usuário
critérios de aceite
segurança em IA
prompt injection
pseudonimização

## 10.5. Entregáveis

Scribe Agent
Observer Agent
RAG Guardian
Inquisitor
Decision Agent
Rule Quality Agent
Requirements Agent
Tech Writer Agent
Traceability Agent
Compliance Agent
schemas
prompts
evals
agent_runs

# 11. UX/UI Designer

## 11.1. Responsabilidade

Desenhar uma experiência clara para um produto complexo.

## 11.2. Responsabilidades principais

prototipar telas
definir fluxo de onboarding
desenhar sala ao vivo
desenhar Rules Ledger
desenhar editor de documentos
desenhar painéis laterais
desenhar estados vazios
desenhar mensagens de erro
desenhar consentimento
desenhar dashboard
criar design system inicial

## 11.3. Skills necessárias

UX para SaaS B2B
design de produto
Figma
design system
prototipação
fluxos complexos
informação densa
acessibilidade básica
microcopy

## 11.4. Erros a evitar

fazer UI bonita mas confusa
sobrecarregar sala ao vivo
misturar regra draft com regra aprovada
esconder evidência
não explicar status
não orientar o primeiro uso

## 11.5. Entregáveis

wireframes
protótipo navegável
design system
componentes
fluxos UX
microcopy
estado vazio
estado de erro

# 12. QA Engineer

## 12.1. Responsabilidade

Garantir que o produto funcione no fluxo real, não apenas em rotas isoladas.

## 12.2. Responsabilidades principais

criar plano de testes
testar fluxo E2E
testar permissões
testar multi-tenancy
testar WebSocket
testar áudio
testar transcrição
testar IA com mocks
testar Rules Ledger
testar documentos
testar PDF
testar billing
testar regressões

## 12.3. Skills necessárias

testes funcionais
testes E2E
Playwright
Postman/Insomnia
testes de API
testes de regressão
testes exploratórios
testes de permissão

## 12.4. Conhecimentos desejáveis

testes de IA
testes de WebSocket
testes de áudio
testes de segurança básica
testes cross-tenant

## 12.5. Entregáveis

test plan
test cases
bugs reportados
regressão
E2E suite
checklist de beta
relatório de qualidade

# 13. DevOps / Infrastructure Engineer

## 13.1. Responsabilidade

Garantir que o produto suba, rode, escale, monitore e possa ser revertido.

## 13.2. Responsabilidades principais

Docker
CI/CD
GitHub Actions
ambientes dev/staging/prod
secrets
deploy backend
deploy frontend
deploy workers
migrations
health checks
logs
monitoramento
backup
rollback
storage
DNS
TLS

## 13.3. Skills necessárias

Docker
GitHub Actions
Linux
cloud provider
PostgreSQL gerenciado
Redis gerenciado
object storage
observabilidade
secrets
deploy

## 13.4. Conhecimentos desejáveis

Terraform
OpenTelemetry
Prometheus/Grafana
Sentry
LangSmith
Cloudflare
AWS/GCP/Azure

## 13.5. Entregáveis

pipelines CI/CD
infra configurada
staging
produção
backups
health checks
monitoramento
runbooks

# 14. Security / Privacy Advisor

## 14.1. Responsabilidade

Orientar segurança, privacidade, LGPD, consentimento, retenção, logs e riscos de IA.

## 14.2. Pode ser parcial no MVP

Não precisa ser full-time no início, mas precisa existir como função.

## 14.3. Responsabilidades principais

revisar consentimento
revisar política de retenção
revisar logs
revisar exportações
revisar uso de LLM externo
revisar RAG multi-tenant
revisar permissões
revisar DPA
orientar incident response

## 14.4. Skills necessárias

segurança SaaS
LGPD
privacidade
controle de acesso
auditoria
risco de dados
contratos de dados
governança de IA

## 14.5. Entregáveis

checklist de segurança
política de retenção
termo de consentimento
privacy notes
security review
DPA básico
plano de incidente

# 15. Customer Success / Implementation

## 15.1. Responsabilidade

Fazer o cliente chegar ao primeiro valor e continuar usando.

## 15.2. Responsabilidades principais

onboarding
treinamento
primeira reunião assistida
coleta de feedback
suporte funcional
documentação de uso
acompanhamento de beta
relatório de valor
detecção de risco de churn
identificação de expansão

## 15.3. Skills necessárias

comunicação
entendimento de SaaS
entendimento de produto
entendimento de requisitos
didática
organização
suporte ao cliente

## 15.4. Conhecimentos desejáveis

software houses
agile
Jira
Confluence
PO/BA workflows
customer success B2B

## 15.5. Entregáveis

guia de onboarding
base de conhecimento
feedback beta
relatórios de valor
playbooks de CS
suporte inicial

# 16. Sales / Go-to-Market

## 16.1. Responsabilidade

Gerar demanda, vender beta, fechar clientes fundadores e validar preço.

## 16.2. No início, deve ser founder-led

O Founder deve conduzir as primeiras vendas.

Motivo:

aprendizado direto
ajuste de mensagem
entendimento de objeções
validação de ICP
validação de preço

## 16.3. Responsabilidades principais

prospecção
entrevistas
demos
qualificação
propostas
follow-up
negociação
fechamento
validação de pricing

## 16.4. Skills necessárias

venda consultiva
SaaS B2B
diagnóstico de dor
demonstração
copywriting
negociação
CRM

## 16.5. Entregáveis

lista de leads
roteiro de outbound
roteiro de demo
pipeline comercial
propostas
aprendizados de mercado

# 17. Product Marketing

## 17.1. Responsabilidade

Traduzir o produto em mensagem de mercado.

## 17.2. Responsabilidades principais

posicionamento
landing page
copy
one-pager
deck comercial
conteúdo
cases
comparativos
materiais de onboarding

## 17.3. Pode ser parcial no MVP

No início, pode ser freelancer ou responsabilidade do Founder com apoio.

## 17.4. Entregáveis

landing page
pitch
materiais comerciais
conteúdo LinkedIn
lead magnets
case studies

# 18. Data / Analytics Engineer

## 18.1. Responsabilidade

Estruturar dados de produto, uso, custos, qualidade da IA e métricas comerciais.

## 18.2. Necessidade

Não é obrigatório full-time no MVP.

Torna-se mais importante no beta e pós-MVP.

## 18.3. Responsabilidades principais

event tracking
dashboards
usage analytics
custo por tenant
custo por reunião
ativação
retenção
funil
qualidade de IA

## 18.4. Entregáveis

dashboard de produto
dashboard de custos
dashboard de ativação
dashboard de IA
relatórios de beta

# 19. Matriz de skills essenciais

## 19.1. Produto

descoberta de cliente
ICP
priorização
MVP
roadmap
go-to-market
pricing
customer feedback

## 19.2. Engenharia backend

FastAPI
PostgreSQL
Redis
WebSocket
workers
multi-tenancy
auth
permissions
audit logs
billing

## 19.3. Engenharia frontend

React
TypeScript
PWA
audio capture
WebSocket client
state management
UX em tempo real
editor
dashboard

## 19.4. IA

LLMs
LangGraph
RAG
pgvector
prompt engineering
schemas
guardrails
evaluation
observability

## 19.5. Segurança

LGPD
consentimento
retenção
RBAC
RLS
logs sanitizados
segredos
criptografia
incident response

## 19.6. QA

E2E
API tests
WebSocket tests
permission tests
tenant isolation tests
AI output tests
regression

## 19.7. DevOps

Docker
CI/CD
cloud
monitoring
backup
rollback
secrets
storage
health checks

## 19.8. Comercial

outbound
demo
diagnóstico
venda consultiva
ICP
propostas
negociação
customer success

# 20. Organização por squads

No MVP, não há necessidade de squads separados. Mas a lógica de responsabilidades pode seguir esta divisão.

## 20.1. Core Platform

Responsável por:

auth
tenants
permissions
projects
meetings
Rules Ledger
documents
billing
audit

Perfis:

Tech Lead
Backend Engineer
Frontend Engineer
QA

## 20.2. AI & Data

Responsável por:

transcrição
agentes
RAG
embeddings
prompts
quality score
requirements generation
document generation

Perfis:

AI Engineer
Backend Engineer
Tech Lead
QA

## 20.3. Product Experience

Responsável por:

UX
onboarding
sala ao vivo
dashboard
document editor
microcopy
feedback

Perfis:

Product Owner
UX/UI Designer
Frontend Engineer
Customer Success

## 20.4. GTM & Success

Responsável por:

ICP
prospecção
beta
onboarding
suporte
feedback
conversão
retenção

Perfis:

Founder
Sales
Customer Success
Product Marketing

# 21. RACI simplificado

Legenda:

R = Responsible, executa
A = Accountable, responde pela decisão
C = Consulted, consultado
I = Informed, informado

| Área | Founder/PO | Tech Lead | Backend | Frontend | AI Eng | UX | QA | DevOps | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visão do produto | A | C | I | I | I | C | I | I | C |
| Arquitetura técnica | C | A | R | C | C | I | C | C | I |
| Modelo de dados | C | A | R | I | C | I | C | I | I |
| Auth/Tenant | C | A | R | C | I | I | R | C | I |
| WebSocket | C | A | R | R | C | I | R | C | I |
| Captura de áudio | C | C | C | R | C | C | R | I | I |
| STT | C | A | R | C | C | I | R | C | I |
| Agentes IA | C | C | C | I | A/R | I | C | I | I |
| RAG | C | A | R | I | R | I | C | I | I |
| Rules Ledger | A | C | R | R | C | C | R | I | C |
| Documentos | A | C | R | R | R | C | R | I | C |
| PDF/export | C | A | R | C | I | I | R | C | I |
| Segurança | A | R | R | R | C | I | C | C | I |
| CI/CD | I | A | C | C | I | I | C | R | I |
| Onboarding | A | I | I | C | I | R | I | I | R |
| Beta | A | C | C | C | C | C | C | I | R |
| Vendas iniciais | A/R | I | I | I | I | I | I | I | C |

# 22. Sequência de contratação recomendada

## 22.1. Primeira contratação técnica

Prioridade:

Tech Lead / Full-stack Architect com backend forte

Motivo:

define base correta
evita arquitetura frágil
consegue orientar frontend/backend/IA
reduz risco de recomeçar depois

## 22.2. Segunda contratação

Prioridade:

Frontend Engineer forte em React/PWA

Motivo:

a experiência ao vivo é crítica
captura de áudio e WebSocket exigem competência
UX ruim destrói adoção

## 22.3. Terceira contratação

Prioridade:

AI Engineer

Motivo:

diferencial do produto depende dos agentes
RAG e prompts precisam de avaliação séria
IA ruim vira apenas resumo genérico

## 22.4. Quarta contratação

Prioridade:

Backend Engineer adicional

Motivo:

Rules Ledger, documentos, billing, audit e integrações exigem volume de backend

## 22.5. Contratações parciais desde o começo

UX/UI Designer
QA
DevOps
Security/Privacy Advisor

Essas funções podem ser parciais, mas não devem ser ignoradas.

# 23. O que terceirizar

## 23.1. Pode terceirizar bem

UX/UI inicial
landing page
design system inicial
QA exploratório
DevOps setup inicial
consultoria de segurança
consultoria LGPD
copywriting comercial
materiais de venda
vídeos de onboarding

## 23.2. Terceirizar com cuidado

backend core
Rules Ledger
arquitetura de IA
RAG
permissões
billing
multi-tenancy
document generation

Essas áreas são centrais. Se terceirizadas, precisam de controle técnico forte.

## 23.3. Não terceirizar sem governança

decisão de produto
priorização
arquitetura central
modelo de dados
segurança multi-tenant
estratégia comercial
relacionamento com primeiros clientes

Essas responsabilidades precisam ficar próximas do núcleo fundador.

# 24. Perfil ideal do Tech Lead

O Tech Lead ideal para este projeto não é apenas alguém que “sabe programar”.

Precisa entender:

SaaS B2B
arquitetura modular
multi-tenancy
PostgreSQL
WebSocket
workers
segurança
RAG
IA aplicada
trade-offs de MVP

Sinais positivos:

já construiu SaaS
já lidou com dados multi-tenant
entende backend assíncrono
sabe modelar domínio
sabe dizer não para complexidade cedo demais
escreve documentação técnica clara

Sinais de alerta:

quer começar com microserviços sem necessidade
não fala de testes
não fala de segurança
não fala de observabilidade
não se preocupa com dados
quer resolver tudo com prompt

# 25. Perfil ideal do AI Engineer

O AI Engineer ideal precisa entender que o produto não é um chatbot.

Precisa saber:

extrair dados estruturados
trabalhar com schemas
avaliar output
controlar alucinação
usar RAG com segurança
versionar prompts
medir custo
medir latência
usar LangGraph

Sinais positivos:

fala de avaliação
fala de JSON schema
fala de guardrails
fala de source/evidence
fala de RAG filtering
fala de custo por agente

Sinais de alerta:

só fala em prompt
não fala em avaliação
não fala em teste
não fala em custo
não fala em segurança
não fala em fallback

# 26. Perfil ideal do Frontend Engineer

O frontend deste produto é crítico porque a reunião acontece na interface.

Precisa saber:

React
TypeScript
PWA
WebSocket
MediaRecorder
estado em tempo real
UX de dashboards
componentização
performance

Sinais positivos:

já fez app SaaS
já trabalhou com estado em tempo real
entende hooks e stores
entende acessibilidade
entende loading/error states

Sinais de alerta:

só sabe montar tela estática
não entende WebSocket
não entende captura de áudio
não testa componentes
não se preocupa com UX de erro

# 27. Perfil ideal do Backend Engineer

Precisa saber construir domínio, não apenas CRUD.

Skills esperadas:

FastAPI
PostgreSQL
migrations
auth
permissions
WebSocket
Redis
workers
testes
logs
integrações

Sinais positivos:

modela bem banco
entende transações
entende idempotência
entende autorização
entende filas
escreve testes

Sinais de alerta:

coloca regra crítica só no frontend
não filtra tenant_id
não versiona entidade
não sabe lidar com transação
não se preocupa com audit log

# 28. Competências de negócio que o time precisa aprender

Mesmo sendo um time técnico, todos precisam entender o domínio.

Conceitos obrigatórios:

regra de negócio
requisito funcional
requisito não funcional
história de usuário
critério de aceite
Gherkin/BDD
matriz de rastreabilidade
mudança de escopo
aprovação de regra
evidência
versão
status

Sem esse entendimento, o produto corre risco de virar apenas “resumo de reunião”.

# 29. Ritual de trabalho recomendado

## 29.1. Weekly Product Review

Participantes:

Founder/PO
Tech Lead
Frontend
Backend
AI Engineer
UX, quando necessário
CS, no beta

Objetivo:

revisar progresso
priorizar próximos itens
analisar feedback
remover bloqueios

## 29.2. Technical Design Review

Periodicidade:

semanal ou por decisão crítica

Objetivo:

validar arquitetura
discutir trade-offs
revisar modelo de dados
revisar segurança
revisar integrações

## 29.3. AI Quality Review

Periodicidade:

semanal no MVP

Objetivo:

avaliar regras detectadas
avaliar perguntas geradas
avaliar documentos
avaliar falso positivo
avaliar custo
avaliar prompts

## 29.4. Beta Feedback Review

Durante beta:

semanal

Objetivo:

analisar uso real
ouvir CS
corrigir problemas críticos
priorizar melhorias
identificar sinais de venda

# 30. Processo de decisão

## 30.1. Produto

Decisão final:

Founder / Product Owner

Consulta:

clientes
CS
Tech Lead
UX

## 30.2. Arquitetura

Decisão final:

Tech Lead

Consulta:

Backend
Frontend
AI Engineer
DevOps
Security

## 30.3. IA

Decisão final:

AI Engineer + Tech Lead

Consulta:

Founder/PO
QA
clientes beta

## 30.4. Segurança

Decisão final:

Tech Lead + Security/Privacy Advisor

Consulta:

Founder
Backend
DevOps
Legal, quando aplicável

## 30.5. Comercial

Decisão final:

Founder

Consulta:

CS
Product Marketing
clientes

# 31. Documentação interna do time

O projeto deve manter documentação viva.

Documentos obrigatórios:

Product Vision
ICP
MVP Scope
Architecture Decision Records
Data Model
API Contracts
WebSocket Contracts
Agent Schemas
Prompt Versions
Testing Plan
Security Checklist
Deployment Guide
Onboarding Guide
Beta Feedback Log
Roadmap

# 32. ADR — Architecture Decision Records

Toda decisão técnica importante deve gerar um ADR.

Exemplos:

usar modular monolith em vez de microservices
usar PostgreSQL + pgvector
usar Redis para estado temporário
usar LangGraph para agentes
não salvar áudio bruto por padrão
usar WebSocket nativo
usar Rules Ledger como fonte oficial

Estrutura do ADR:

contexto
decisão
alternativas consideradas
consequências
status
data
responsável

# 33. Code ownership

Definir donos por área.

Exemplo:

/backend/modules/auth — Backend Lead
/backend/modules/meetings — Backend Lead
/backend/modules/ai_agents — AI Engineer
/backend/modules/rag — AI Engineer + Backend
/frontend/features/live-room — Frontend Lead
/frontend/features/rules-ledger — Frontend Lead + Backend
/infra — DevOps
/prompts — AI Engineer
/docs — Product Owner + Tech Lead

Regra:

área crítica precisa de reviewer responsável.

# 34. Padrão de review

## 34.1. PRs normais

Precisam de:

1 reviewer técnico
testes passando
sem secrets
sem erro de lint

## 34.2. PRs críticos

Precisam de:

Tech Lead
responsável da área
teste adicional
validação de segurança, quando aplicável

PRs críticos incluem:

auth
permissions
tenant isolation
RAG
billing
document export
audit logs
migrations
WebSocket
agent schemas

# 35. Gestão de backlog

## 35.1. Estrutura recomendada

Epic
Feature
User Story
Task
Bug
Spike
Tech Debt

## 35.2. Campos obrigatórios

prioridade
módulo
responsável
status
critérios de aceite
dependências
risco
sprint

## 35.3. Critérios de aceite

Toda história técnica relevante precisa ter:

dado
quando
então

Exemplo:

Dado que uma reunião está paused,
Quando o frontend enviar audio.chunk,
Então o backend deve rejeitar o evento com audio.chunk_rejected.

# 36. Papéis por sprint

## Sprint 0 — Produto e arquitetura

Responsáveis principais:

Founder
Tech Lead
UX
AI Engineer

## Sprint 1 — SaaS foundation

Responsáveis principais:

Tech Lead
Backend
Frontend
DevOps
QA

## Sprint 2 — Projetos e permissões

Responsáveis principais:

Backend
Frontend
Tech Lead
QA

## Sprint 3 — Reuniões e consentimento

Responsáveis principais:

Backend
Frontend
UX
Security Advisor
QA

## Sprint 4 — WebSocket e sala ao vivo

Responsáveis principais:

Frontend
Backend
Tech Lead
QA
DevOps

## Sprint 5 — Áudio e transcrição

Responsáveis principais:

Frontend
Backend
AI Engineer
QA

## Sprint 6 — Agentes iniciais

Responsáveis principais:

AI Engineer
Backend
Tech Lead
QA

## Sprint 7 — Perguntas, decisões e qualidade

Responsáveis principais:

AI Engineer
Backend
Frontend
QA

## Sprint 8 — Rules Ledger

Responsáveis principais:

Backend
Frontend
Tech Lead
UX
QA

## Sprint 9 — RAG

Responsáveis principais:

AI Engineer
Backend
Tech Lead
Security Advisor
QA

## Sprint 10 — Documentos

Responsáveis principais:

AI Engineer
Backend
Frontend
UX
QA

## Sprint 11 — Exportações e PDF

Responsáveis principais:

Backend
Frontend
DevOps
QA
Security Advisor

## Sprint 12 — Hardening e beta

Responsáveis principais:

Founder
Tech Lead
QA
DevOps
CS
Security Advisor

# 37. Métricas internas do time

Monitorar:

velocidade por sprint
bugs críticos
retrabalho técnico
lead time de PR
tempo de review
cobertura de testes críticos
falhas em staging
falhas em produção
tempo para resolver bug
qualidade dos outputs de IA
tempo até primeiro valor no beta

# 38. Reuniões internas recomendadas

## 38.1. Daily curta

Duração:

10 a 15 minutos

Foco:

o que fiz
o que vou fazer
bloqueios

## 38.2. Planning

Periodicidade:

a cada sprint

Foco:

prioridade
escopo
critérios de aceite
dependências

## 38.3. Review

Periodicidade:

fim de sprint

Foco:

demo funcional
não apenas status

## 38.4. Retrospectiva

Periodicidade:

fim de sprint

Foco:

melhorar processo
reduzir bloqueios
corrigir comunicação

## 38.5. Customer Feedback Session

Durante beta:

semanal

Foco:

feedback real
uso real
bugs reais
valor percebido

# 39. Contratação versus freelancer

## 39.1. Contratar interno

Priorizar interno para:

Tech Lead
produto
backend core
IA core
relacionamento com clientes

## 39.2. Freelancer/terceiro

Pode usar para:

UX inicial
landing page
design visual
QA pontual
DevOps setup
copy comercial
consultoria LGPD
consultoria segurança

## 39.3. Híbrido

Pode usar híbrido para:

frontend
document rendering
integrações específicas
analytics

Desde que haja controle técnico.

# 40. Riscos organizacionais

## 40.1. Risco: time técnico sem domínio de produto

Mitigação:

treinamento sobre requisitos
exemplos reais
revisão com PO/BA
documentação de domínio

## 40.2. Risco: produto guiado só por tecnologia

Mitigação:

entrevistas com clientes
beta real
métricas de ativação
priorização por dor

## 40.3. Risco: IA virar caixa-preta

Mitigação:

agent_runs
schemas
prompt versioning
avaliações
source_chunk_ids
human-in-the-loop

## 40.4. Risco: falta de dono claro

Mitigação:

RACI
code ownership
responsável por módulo
rituais semanais
decisões documentadas

## 40.5. Risco: founder tentar delegar vendas cedo demais

Mitigação:

founder-led sales até validar ICP, dor, mensagem e preço

# 41. O que não fazer

Evitar:

contratar time grande antes do beta
começar por enterprise sales
terceirizar arquitetura central sem controle
ignorar QA
ignorar DevOps
ignorar segurança
construir marketplace cedo
construir BI antes do core
contratar vendedor antes de validar pitch
construir integração avançada sem cliente pedindo

# 42. Estrutura operacional recomendada para MVP

## 42.1. Núcleo fixo

Founder / Product Owner
Tech Lead
Frontend Engineer
Backend Engineer
AI Engineer

## 42.2. Apoio parcial

UX/UI Designer
QA
DevOps
Security/Privacy Advisor
Product Marketing

## 42.3. Apoio durante beta

Customer Success
Support
Sales support, se necessário

# 43. Estrutura recomendada para beta pago

Founder / CEO / Product
Tech Lead
Backend Engineer
Frontend Engineer
AI Engineer
QA
DevOps parcial
Customer Success
Product Marketing parcial
Security/Privacy Advisor parcial

Foco:

estabilidade
clientes reais
feedback
conversão
retenção

# 44. Estrutura recomendada para escala inicial

Founder/CEO
Product Manager
Tech Lead
2 Backend Engineers
2 Frontend Engineers
1 AI Engineer
1 QA Engineer
1 DevOps/SRE
1 Customer Success
1 Sales/GTM
1 Product Marketing parcial
Security/Privacy Advisor

Foco:

vendas
integrações
retention
segurança
suporte
evolução pós-MVP

# 45. Estrutura recomendada para Business/Enterprise

Product Lead
Engineering Manager
Backend Team
Frontend Team
AI/Data Team
DevOps/SRE
Security/Compliance
QA
Customer Success
Sales
Solutions Engineer
Support

Foco:

contas maiores
integrações
SLA
segurança
governança
escala

# 46. Critérios de aceite da estrutura de time

A estrutura estará adequada quando:

1. Existe dono claro de produto.
2. Existe dono claro de arquitetura.
3. Existe dono claro de frontend.
4. Existe dono claro de backend.
5. Existe dono claro de IA.
6. Existe responsável por QA.
7. Existe responsável por deploy.
8. Existe revisão de segurança.
9. Existe responsável por onboarding.
10. Existe responsável por clientes beta.
11. Existe processo de priorização.
12. Existe processo de review técnico.
13. Existe processo de feedback com cliente.
14. Existe documentação de decisão.
15. Existe controle de escopo.

# 47. Bloqueadores organizacionais

Não iniciar desenvolvimento pesado se:

não existe escopo MVP fechado
não existe Tech Lead definido
não existe modelo de dados mínimo
não existe arquitetura de IA mínima
não existe critério de aceite
não existe plano de testes
não existe responsável por produto
não existe processo de decisão

Não iniciar beta se:

não existe responsável por suporte
não existe onboarding
não existe canal de feedback
não existe QA básico
não existe monitoramento
não existe plano de incidente

# 48. Conclusão

O Rulees exige um time enxuto, mas tecnicamente forte.

A estrutura ideal começa com:

Founder/Product Owner
Tech Lead
Backend
Frontend
AI Engineer
UX parcial
QA parcial
DevOps parcial
Security parcial

Depois evolui para:

Customer Success
Sales
Product Marketing
DevOps/SRE
Security
Data/Analytics
Enterprise support

Regra final:

Produto complexo não exige time grande no início.
Exige time certo, escopo claro, responsabilidade definida e validação real com cliente.