# Plano de Backlog Técnico Priorizado

## Projeto: Rulees

## Versão: 1.0

## Tipo de documento: Technical Backlog / Product Engineering Backlog / Sprint Execution

## Status: Base para início do desenvolvimento

# 1. Objetivo do documento

Este documento converte toda a arquitetura, regras de negócio, roadmap e critérios de aceite do Rulees em um backlog técnico priorizado.

O objetivo é organizar:

épicos
features
user stories
tarefas técnicas
prioridades
dependências
sprints
critérios de aceite
bloqueadores

Este backlog deve servir como base para o time iniciar o desenvolvimento do MVP.

# 2. Princípio central do backlog

A regra principal é:

O backlog deve proteger o fluxo principal do produto.

O fluxo principal é:

Conta → Tenant → Projeto → Reunião → Consentimento → Áudio → Transcrição → IA → Regras → Aprovação → Documento → PDF

Tudo que não contribui diretamente para esse fluxo deve ser classificado como pós-MVP, exceto segurança, auditoria, logs e controle de custo.

# 3. Classificação de prioridade

## P0 — Obrigatório para beta

Sem esses itens, o produto não pode ir para cliente real.

auth
tenant isolation
projetos
reuniões
consentimento
WebSocket
áudio
transcrição
IA básica
Rules Ledger
aprovação humana
documento
PDF
logs
audit log
usage events
segurança mínima

## P1 — Importante para MVP forte

Itens que aumentam qualidade, retenção e confiança.

RAG básico
perguntas inteligentes
decisões
quality score
billing limits
onboarding
feedback
dashboard de uso
observabilidade melhorada

## P2 — Pós-beta inicial

Itens importantes, mas não bloqueiam o primeiro beta.

templates avançados
Excel/Markdown export
Jira-ready payload
Confluence-ready payload
comentários
notificações
document version compare
analytics simples

## P3 — Pós-MVP / Enterprise

Itens para escala, enterprise ou diferenciação futura.

Jira real
Confluence real
Azure DevOps
SSO/SAML
SCIM
API pública
marketplace
BI avançado
IA local
BYOK
private deployment

# 4. Épicos do backlog

O backlog será organizado nos seguintes épicos:

EPIC-01 — Fundação SaaS
EPIC-02 — Usuários, Tenants e Permissões
EPIC-03 — Projetos
EPIC-04 — Reuniões e Consentimento
EPIC-05 — WebSocket, Áudio e Tempo Real
EPIC-06 — Transcrição
EPIC-07 — Pipeline de IA e Agentes
EPIC-08 — Rules Ledger
EPIC-09 — RAG e Memória Semântica
EPIC-10 — Perguntas, Decisões, Riscos e Dependências
EPIC-11 — Documentos e Requisitos
EPIC-12 — PDF e Exportações
EPIC-13 — Billing, Limites e Usage Events
EPIC-14 — Segurança, LGPD e Auditoria
EPIC-15 — Observabilidade e Operação
EPIC-16 — Onboarding e Customer Success

# 5. EPIC-01 — Fundação SaaS

## Objetivo

Criar a base técnica do produto.

## Prioridade

P0

## Features

estrutura de repositório
backend base
frontend base
Docker local
banco de dados
Redis
migrations
CI inicial
health checks

## User Story 01.01 — Setup do repositório

Como desenvolvedor, quero um repositório organizado para frontend, backend, infra e documentação, para que o time consiga trabalhar com padrão.

### Critérios de aceite

Dado que o repositório foi criado,
Quando um novo desenvolvedor clonar o projeto,
Então ele deve encontrar frontend, backend, infra, docs e scripts organizados.

### Tarefas técnicas

criar monorepo
criar pasta frontend
criar pasta backend
criar pasta infra
criar pasta docs
criar README principal
criar .gitignore
criar padrão de branches

## User Story 01.02 — Backend base

Como desenvolvedor backend, quero uma API FastAPI inicial, para expor health checks e servir de base para os módulos.

### Critérios de aceite

Dado que a API está rodando,
Quando acessar /health,
Então o sistema deve retornar status ok.

### Tarefas técnicas

criar FastAPI app
configurar settings
configurar logging
configurar CORS
criar /health
criar /ready
criar /live
criar estrutura modular

## User Story 01.03 — Frontend base

Como usuário, quero acessar uma aplicação web inicial, para autenticar e navegar pelas primeiras telas.

### Critérios de aceite

Dado que o frontend está rodando,
Quando acessar a URL do app,
Então devo ver a tela inicial ou tela de login.

### Tarefas técnicas

criar React + TypeScript + Vite
configurar Tailwind
configurar shadcn/ui
configurar rotas
configurar layout base
configurar API client
configurar error boundary

# 6. EPIC-02 — Usuários, Tenants e Permissões

## Objetivo

Garantir autenticação, organização e isolamento de clientes.

## Prioridade

P0

## Features

cadastro
login
tenant
membros
papéis
permissões
contexto ativo

## User Story 02.01 — Cadastro e login

Como usuário, quero criar conta e entrar no sistema, para acessar a plataforma.

### Critérios de aceite

Dado que sou um usuário novo,
Quando criar conta,
Então devo conseguir acessar o app autenticado.

### Tarefas técnicas

implementar users
implementar auth
implementar JWT/session
implementar register
implementar login
implementar logout
implementar /me
criar telas login/register

## User Story 02.02 — Criar tenant

Como usuário administrador, quero criar uma organização, para separar meus dados dos demais clientes.

### Critérios de aceite

Dado que estou autenticado,
Quando criar uma organização,
Então o sistema deve criar um tenant e me adicionar como Admin.

### Tarefas técnicas

criar tabela tenants
criar tabela tenant_members
criar endpoint create tenant
criar tenant context
criar tela de criação de organização
criar seed de tenant

## User Story 02.03 — Isolamento por tenant

Como cliente, quero que meus dados fiquem isolados, para que nenhum outro tenant consiga acessá-los.

### Critérios de aceite

Dado que existem Tenant A e Tenant B,
Quando usuário do Tenant A tentar acessar dado do Tenant B,
Então o acesso deve ser bloqueado.

### Tarefas técnicas

aplicar tenant_id em entidades operacionais
criar dependência current_tenant
filtrar queries por tenant_id
testar cross-tenant
bloquear acesso indevido
registrar security log

# 7. EPIC-03 — Projetos

## Objetivo

Permitir que o cliente organize reuniões, regras e documentos por projeto.

## Prioridade

P0

## User Story 03.01 — Criar projeto

Como Manager ou Admin, quero criar projeto, para agrupar reuniões e regras de negócio.

### Critérios de aceite

Dado que tenho permissão,
Quando criar um projeto,
Então o projeto deve aparecer na lista do meu tenant.

### Tarefas técnicas

criar tabela projects
criar endpoint create/list/update/archive
criar tela de projetos
criar formulário de projeto
validar permissões

## User Story 03.02 — Listar projetos

Como usuário autorizado, quero visualizar os projetos do meu tenant, para escolher onde trabalhar.

### Critérios de aceite

Dado que existem projetos no meu tenant,
Quando acessar a página de projetos,
Então devo ver apenas projetos do tenant ativo.

### Tarefas técnicas

criar endpoint list projects
criar filtros por status
criar cards/tabela de projetos
testar tenant isolation

# 8. EPIC-04 — Reuniões e Consentimento

## Objetivo

Criar o fluxo de reunião com controle de status e consentimento obrigatório.

## Prioridade

P0

## User Story 04.01 — Criar reunião

Como usuário autorizado, quero criar uma reunião dentro de um projeto, para registrar uma conversa de negócio.

### Critérios de aceite

Dado que existe um projeto,
Quando criar uma reunião,
Então a reunião deve ser criada com status scheduled ou ready.

### Tarefas técnicas

criar tabela meetings
criar endpoint create meeting
criar tela criar reunião
validar projeto
validar permissão
registrar meeting_event

## User Story 04.02 — Registrar consentimento

Como participante, quero aceitar o consentimento, para autorizar áudio, transcrição e análise por IA.

### Critérios de aceite

Dado que uma reunião ainda não tem consentimento,
Quando tentar iniciar,
Então o sistema deve bloquear.

### Tarefas técnicas

criar consent_records
criar modal de consentimento
criar endpoint accept consent
salvar versão do texto
salvar escopo
bloquear meeting.start sem consentimento

## User Story 04.03 — Lifecycle da reunião

Como usuário autorizado, quero iniciar, pausar, retomar e finalizar reunião, para controlar o processamento.

### Critérios de aceite

Dado que a reunião está active,
Quando pausar,
Então o sistema deve mudar status para paused e parar de processar áudio.

### Tarefas técnicas

implementar start
implementar pause
implementar resume
implementar stop
validar transições de status
criar meeting_events
emitir eventos WebSocket

# 9. EPIC-05 — WebSocket, Áudio e Tempo Real

## Objetivo

Criar comunicação em tempo real entre frontend, backend, transcrição e IA.

## Prioridade

P0

## User Story 05.01 — Conectar WebSocket

Como usuário em uma reunião, quero conexão em tempo real, para receber transcrição, regras e eventos de IA.

### Critérios de aceite

Dado que estou autenticado e tenho acesso à reunião,
Quando abrir a sala ao vivo,
Então o WebSocket deve conectar com sucesso.

### Tarefas técnicas

criar endpoint WebSocket
autenticar conexão
validar acesso à reunião
criar ConnectionManager
criar eventos ACK/NACK
criar heartbeat

## User Story 05.02 — Capturar áudio

Como usuário, quero capturar áudio do microfone, para enviar a reunião para transcrição.

### Critérios de aceite

Dado que a reunião está active,
Quando eu permitir o microfone,
Então o frontend deve enviar audio.chunk para o backend.

### Tarefas técnicas

implementar getUserMedia
implementar MediaRecorder
criar useAudioRecorder
enviar audio.chunk
tratar erro de microfone
parar gravação ao finalizar

## User Story 05.03 — Rejeitar áudio inválido

Como sistema, quero rejeitar áudio fora do estado correto, para evitar processamento indevido.

### Critérios de aceite

Dado que a reunião está paused,
Quando o frontend enviar audio.chunk,
Então o backend deve rejeitar o evento.

### Tarefas técnicas

validar meeting.status
validar payload size
validar sequence
emitir audio.chunk_rejected
registrar log

# 10. EPIC-06 — Transcrição

## Objetivo

Converter áudio em transcript parcial e final.

## Prioridade

P0

## User Story 06.01 — Transcrição em tempo real

Como usuário, quero ver a transcrição da reunião, para acompanhar o que está sendo processado.

### Critérios de aceite

Dado que a reunião está active,
Quando o áudio for processado,
Então devo ver transcript.partial e transcript.final na tela.

### Tarefas técnicas

integrar STT provider
criar adapter STT
persistir transcript_chunks
emitir transcript.partial
emitir transcript.final
mostrar transcrição na UI

## User Story 06.02 — Persistir transcript final

Como sistema, quero salvar transcript final, para servir de evidência para regras e documentos.

### Critérios de aceite

Dado que existe transcript.final,
Quando for salvo,
Então deve conter tenant_id, project_id, meeting_id, sequence e timestamp.

### Tarefas técnicas

criar transcript_chunks
salvar raw_text
salvar normalized_text
salvar start/end timestamp
salvar confidence
criar índices

# 11. EPIC-07 — Pipeline de IA e Agentes

## Objetivo

Detectar regras, dúvidas, decisões e qualidade a partir da transcrição.

## Prioridade

P0/P1

## User Story 07.01 — Scribe Agent

Como sistema, quero normalizar a transcrição, para melhorar entendimento sem inventar conteúdo.

### Prioridade

P0

### Critérios de aceite

Dado um transcript final,
Quando o Scribe processar,
Então deve retornar texto normalizado preservando o conteúdo original.

### Tarefas técnicas

criar prompt Scribe
criar schema Scribe
implementar agent_run
salvar output
emitir transcript.normalized

## User Story 07.02 — Observer Agent

Como sistema, quero detectar regras de negócio, para gerar candidatos ao Rules Ledger.

### Prioridade

P0

### Critérios de aceite

Dado uma fala com regra clara,
Quando o Observer processar,
Então deve criar uma regra draft com evidência.

### Tarefas técnicas

criar prompt Observer
criar schema Observer
detectar condition/result/exception
validar source_chunk_ids
salvar detected_items
emitir ai.rule.detected

## User Story 07.03 — Inquisitor Agent

Como sistema, quero sugerir perguntas quando uma regra estiver incompleta, para reduzir ambiguidade.

### Prioridade

P1

### Critérios de aceite

Dado uma regra sem exceção clara,
Quando o Inquisitor processar,
Então deve sugerir pergunta com motivo e prioridade.

### Tarefas técnicas

criar prompt Inquisitor
criar schema
criar open_questions
vincular pergunta à regra
emitir ai.question.suggested

## User Story 07.04 — Decision Agent

Como sistema, quero detectar decisões, para registrar escolhas feitas na reunião.

### Prioridade

P1

### Critérios de aceite

Dado uma fala de decisão,
Quando o Decision Agent processar,
Então deve criar decisão com status detected e evidência.

### Tarefas técnicas

criar prompt Decision
criar schema
criar tabela decisions
salvar source_chunk_ids
emitir ai.decision.detected

# 12. EPIC-08 — Rules Ledger

## Objetivo

Criar a fonte oficial de regras de negócio do projeto.

## Prioridade

P0

## User Story 08.01 — Criar regra draft

Como sistema, quero criar regras sugeridas como draft, para que humanos revisem antes de aprovar.

### Critérios de aceite

Dado que a IA detecta uma regra,
Quando salvar no Rules Ledger,
Então a regra deve nascer como draft ou needs_review.

### Tarefas técnicas

criar business_rules
criar rule_code
criar status
criar confidence_score
criar quality_score
salvar evidence
salvar source_chunk_ids

## User Story 08.02 — Aprovar regra

Como usuário autorizado, quero aprovar uma regra, para torná-la oficial no projeto.

### Critérios de aceite

Dado que uma regra tem evidência,
Quando usuário autorizado aprovar,
Então status deve virar approved, versão deve ser criada e audit log registrado.

### Tarefas técnicas

criar endpoint approve
validar permissão
validar evidência
criar rule_version
alterar status
registrar audit log
emitir rule.approved

## User Story 08.03 — Rejeitar regra

Como usuário autorizado, quero rejeitar uma regra incorreta, para evitar que ela entre em documentos finais.

### Critérios de aceite

Dado que uma regra é inválida,
Quando rejeitar,
Então ela deve ficar rejected e não ser usada como regra válida.

### Tarefas técnicas

criar endpoint reject
validar permissão
salvar motivo
alterar status
registrar audit log
emitir rule.rejected

# 13. EPIC-09 — RAG e Memória Semântica

## Objetivo

Consultar histórico do projeto para detectar conflito, duplicidade e contexto.

## Prioridade

P1

## User Story 09.01 — Indexar regras aprovadas

Como sistema, quero gerar embeddings de regras aprovadas, para permitir consulta semântica.

### Critérios de aceite

Dado que uma regra foi aprovada,
Quando o job de embedding executar,
Então deve criar embedding com tenant_id, project_id, source_type e source_id.

### Tarefas técnicas

habilitar pgvector
criar tabela embeddings
criar embedding service
criar job generate_embedding
indexar business_rules approved

## User Story 09.02 — Consultar histórico com filtro

Como sistema, quero consultar histórico por tenant e projeto, para evitar vazamento de dados.

### Critérios de aceite

Dado uma consulta RAG,
Quando buscar embeddings,
Então a busca deve filtrar tenant_id e project_id.

### Tarefas técnicas

implementar retriever
aplicar tenant_id
aplicar project_id
salvar rag_queries
testar cross-tenant

## User Story 09.03 — Detectar conflito simples

Como usuário, quero ser alertado quando uma regra nova conflitar com uma regra anterior.

### Critérios de aceite

Dado que uma regra nova contradiz regra aprovada,
Quando RAG Guardian processar,
Então deve gerar alerta de conflito.

### Tarefas técnicas

criar RAG Guardian
comparar regra nova com fontes recuperadas
criar rule_conflicts
emitir ai.rule.conflict_detected

# 14. EPIC-10 — Perguntas, Decisões, Riscos e Dependências

## Objetivo

Registrar elementos complementares que afetam requisitos e documentação.

## Prioridade

P1

## Features

open_questions
decisions
risks
dependencies

## User Story 10.01 — Resolver pergunta

Como usuário, quero responder uma pergunta sugerida pela IA, para completar uma regra ou requisito.

### Critérios de aceite

Dado que existe uma pergunta aberta,
Quando responder,
Então a pergunta deve mudar para resolved.

### Tarefas técnicas

criar open_questions
criar endpoint resolve
salvar answer
vincular regra
emitir question.resolved

## User Story 10.02 — Confirmar decisão

Como usuário autorizado, quero confirmar uma decisão detectada, para torná-la confiável no documento.

### Critérios de aceite

Dado que existe decisão detected,
Quando confirmar,
Então status deve virar confirmed e gerar audit log.

### Tarefas técnicas

criar decisions
criar endpoint confirm
validar evidência
validar permissão
registrar audit log

# 15. EPIC-11 — Documentos e Requisitos

## Objetivo

Gerar documentação funcional e requisitos a partir de regras, decisões e perguntas.

## Prioridade

P0/P1

## User Story 11.01 — Gerar documento funcional

Como usuário autorizado, quero gerar documento da reunião, para compartilhar regras, decisões e critérios.

### Prioridade

P0

### Critérios de aceite

Dado que a reunião foi finalizada,
Quando gerar documento,
Então deve ser criado um documento draft com versão.

### Tarefas técnicas

criar documents
criar document_versions
criar document_sections
implementar Tech Writer Agent
implementar Requirements Agent
salvar documento draft
emitir document.generation_finished

## User Story 11.02 — Gerar histórias de usuário

Como PO, quero gerar histórias de usuário a partir de regras aprovadas, para acelerar o backlog.

### Prioridade

P1

### Critérios de aceite

Dado que existem regras aprovadas,
Quando gerar requisitos,
Então o sistema deve criar histórias vinculadas às regras.

### Tarefas técnicas

criar requirements
criar user_stories
criar acceptance_criteria
vincular source_rule_ids
gerar critérios testáveis

## User Story 11.03 — Separar status no documento

Como usuário, quero ver claramente regras aprovadas, rascunhos e dúvidas, para não confundir o documento final.

### Prioridade

P0

### Critérios de aceite

Dado que existem regras em status diferentes,
Quando gerar documento,
Então o documento deve separar aprovadas, drafts, rejeitadas e pendências.

### Tarefas técnicas

filtrar rejected
marcar draft
marcar pending questions
separar seções
validar documento

# 16. EPIC-12 — PDF e Exportações

## Objetivo

Permitir exportar o documento de forma segura.

## Prioridade

P0/P2

## User Story 12.01 — Exportar PDF

Como usuário autorizado, quero exportar documento em PDF, para compartilhar com cliente ou time.

### Prioridade

P0

### Critérios de aceite

Dado que tenho permissão,
Quando exportar PDF,
Então o sistema deve gerar arquivo em storage privado e URL assinada.

### Tarefas técnicas

criar export_jobs
criar document_exports
renderizar PDF
salvar no storage
gerar signed URL
registrar audit log

## User Story 12.02 — Exportar Markdown

Como usuário, quero exportar Markdown, para colar em ferramentas externas.

### Prioridade

P2

### Tarefas técnicas

gerar markdown
salvar arquivo
gerar download
registrar export

## User Story 12.03 — Preparar payload Jira/Confluence

Como usuário Pro/Business futuro, quero visualizar payload compatível com Jira/Confluence, para preparar integração futura.

### Prioridade

P2

### Tarefas técnicas

gerar estrutura Jira-ready
gerar estrutura Confluence-ready
preservar IDs
não integrar API ainda

# 17. EPIC-13 — Billing, Limites e Usage Events

## Objetivo

Controlar uso, custo e limites por tenant.

## Prioridade

P0/P1

## User Story 13.01 — Registrar usage events

Como sistema, quero registrar uso, para medir custo por tenant e reunião.

### Prioridade

P0

### Critérios de aceite

Dado que uma reunião foi processada,
Quando finalizar,
Então usage_events devem registrar minutos, STT e IA.

### Tarefas técnicas

criar usage_events
registrar meeting_minutes
registrar stt_seconds
registrar llm tokens
registrar document_generation
registrar pdf_export

## User Story 13.02 — Bloquear limite de reunião

Como sistema, quero bloquear novas reuniões quando o tenant atingir limite, para evitar custo descontrolado.

### Prioridade

P1

### Critérios de aceite

Dado que o tenant atingiu limite mensal,
Quando tentar iniciar reunião,
Então o sistema deve bloquear com mensagem clara.

### Tarefas técnicas

criar billing_plans
criar billing_subscriptions
criar plan_limits
implementar BillingGuard
validar meeting.start

# 18. EPIC-14 — Segurança, LGPD e Auditoria

## Objetivo

Garantir operação mínima segura para clientes reais.

## Prioridade

P0

## User Story 14.01 — Audit log crítico

Como sistema, quero registrar ações críticas, para permitir rastreabilidade e governança.

### Critérios de aceite

Dado que uma regra é aprovada,
Quando a ação for concluída,
Então deve existir audit log com ator, entidade e timestamp.

### Tarefas técnicas

criar audit_logs
criar AuditService
registrar consent.accepted
registrar meeting.started
registrar rule.approved
registrar document.exported

## User Story 14.02 — Logs sanitizados

Como operador, quero logs sem dados sensíveis, para investigar problemas sem expor clientes.

### Critérios de aceite

Dado que ocorre um erro,
Quando o log for salvo,
Então não deve conter token, áudio bruto ou secrets.

### Tarefas técnicas

configurar logging JSON
mascarar tokens
mascarar secrets
proibir áudio em logs
criar testes simples

# 19. EPIC-15 — Observabilidade e Operação

## Objetivo

Permitir investigação, suporte e operação do beta.

## Prioridade

P0/P1

## User Story 15.01 — Sentry e erros

Como time técnico, quero capturar erros frontend/backend, para corrigir falhas do beta.

### Prioridade

P0

### Tarefas técnicas

configurar Sentry backend
configurar Sentry frontend
adicionar release version
adicionar environment
sanitizar payload

## User Story 15.02 — Dashboard operacional simples

Como operador, quero visualizar saúde do sistema, para acompanhar o beta.

### Prioridade

P1

### Tarefas técnicas

criar métricas básicas
criar dashboard interno simples
listar reuniões com falha
listar agent_runs failed
listar export_jobs failed
listar usage por tenant

# 20. EPIC-16 — Onboarding e Customer Success

## Objetivo

Ajudar o usuário a chegar ao primeiro documento útil.

## Prioridade

P1

## User Story 16.01 — Checklist de onboarding

Como usuário novo, quero um checklist, para saber o que fazer primeiro.

### Critérios de aceite

Dado que entrei pela primeira vez,
Quando acessar o dashboard,
Então devo ver próximos passos claros.

### Tarefas técnicas

criar onboarding checklist
marcar etapas concluídas
mostrar CTA criar projeto
mostrar CTA criar reunião
mostrar CTA gerar documento

## User Story 16.02 — Feedback do documento

Como time de produto, quero coletar feedback sobre documento gerado, para melhorar qualidade da IA.

### Critérios de aceite

Dado que um documento foi gerado,
Quando usuário avaliar,
Então feedback deve ser salvo.

### Tarefas técnicas

criar document_feedback
criar componente de feedback
salvar rating
salvar comentário
listar feedback internamente

# 21. Dependências críticas

## 21.1. Antes da IA

Precisa existir:

tenant
project
meeting
transcript_chunk
source_chunk_id
agent_runs
WebSocket básico

## 21.2. Antes do RAG

Precisa existir:

business_rules
rule_versions
embeddings
tenant_id
project_id
approved rules

## 21.3. Antes dos documentos

Precisa existir:

meeting finished
transcript final
rules
questions
decisions
traceability mínima

## 21.4. Antes do PDF

Precisa existir:

document
document_version
storage privado
permission check
audit log

## 21.5. Antes do beta

Precisa existir:

E2E
multi-tenancy test
consentimento
logs
backup
rollback
support process

# 22. Sprint mapping recomendado

## Sprint 0 — Preparação

repositório
arquitetura
design base
schemas IA
backlog
ambiente local

## Sprint 1 — Fundação SaaS

auth
tenants
users
roles
projetos
layout inicial

## Sprint 2 — Reuniões e consentimento

meetings
consent_records
meeting lifecycle
pre-meeting room

## Sprint 3 — WebSocket e sala ao vivo

WebSocket backend
WebSocket client
eventos
ACK/NACK
sala ao vivo

## Sprint 4 — Áudio e transcrição

getUserMedia
MediaRecorder
audio.chunk
STT
transcript_chunks

## Sprint 5 — IA inicial

Scribe
Observer
Inquisitor básico
Decision básico
agent_runs
eventos IA

## Sprint 6 — Rules Ledger

business_rules
approve/reject
evidence
rule_versions
audit logs

## Sprint 7 — RAG básico

pgvector
embeddings
RAG Guardian
conflict detection
rag_queries

## Sprint 8 — Documentos

Requirements Agent
Tech Writer Agent
documents
document_versions
document_sections

## Sprint 9 — PDF, usage e billing

export_pdf
storage privado
signed URL
usage_events
limites básicos

## Sprint 10 — Hardening e beta

testes E2E
logs
Sentry
backup
onboarding
suporte
checklist beta

# 23. Backlog P0 consolidado

Itens P0 obrigatórios:

auth/login
tenant
tenant isolation
projects
meetings
consent
meeting lifecycle
WebSocket
audio capture
STT
transcript_chunks
Scribe
Observer
business_rules
rule approve/reject
rule_versions
source evidence
document generation
PDF export
storage private
audit_logs
usage_events
logs structured
Sentry
E2E test
backup
rollback

# 24. Backlog P1 consolidado

Itens P1 recomendados:

Inquisitor
Decision Agent
Rule Quality
RAG Guardian
open_questions
decisions
billing limits
onboarding checklist
document feedback
dashboard de uso
dashboard operacional simples
fallbacks

# 25. Backlog P2 consolidado

Itens P2 pós-beta:

Markdown export
Excel export
Jira-ready payload
Confluence-ready payload
templates customizáveis
comentários
notificações
document version compare
analytics simples

# 26. Backlog P3 consolidado

Itens P3 pós-MVP:

Jira API real
Confluence API real
Azure DevOps
SSO/SAML
SCIM
API pública
webhooks
marketplace
BI avançado
IA privada
BYOK
private deployment

# 27. Critérios de aceite do backlog

O backlog estará pronto para desenvolvimento quando:

1. Todos os épicos críticos foram definidos.
2. Itens P0 estão separados dos P1/P2/P3.
3. Dependências estão claras.
4. Sprints iniciais estão definidos.
5. Cada história P0 tem critério de aceite.
6. Segurança e tenant isolation aparecem como bloqueadores.
7. IA não é tratada como caixa-preta.
8. Documentos e PDF dependem de regras aprovadas/evidência.
9. Billing e usage aparecem antes do beta.
10. Testes E2E estão previstos antes do cliente real.

# 28. Bloqueadores

Não iniciar desenvolvimento sem:

escopo MVP fechado
Tech Lead definido
modelo de dados inicial
contratos WebSocket mínimos
schemas de IA mínimos
prioridades P0 definidas
critério de beta definido

Não iniciar beta sem:

multi-tenancy aprovado
consentimento aprovado
Rules Ledger funcional
documento funcional
PDF privado
logs
suporte
backup
rollback

# 29. Conclusão

Este backlog técnico deve orientar o time a construir o produto na ordem correta.

A ordem correta não é começar por integrações, BI ou marketplace.

A ordem correta é:

fundação SaaS
tenant seguro
projeto
reunião
consentimento
áudio
transcrição
IA
Rules Ledger
documento
PDF
observabilidade
beta

Regra final:

O primeiro objetivo não é ter muitas features.
É ter um fluxo pequeno, seguro, rastreável e valioso o suficiente para clientes reais testarem.