# Plano de Riscos, Mitigações e Decisões Críticas

## Projeto: Rulees

## Versão: 1.0

## Tipo de documento: Risk Management / Critical Decisions / Mitigation Plan

## Status: Documento obrigatório antes do MVP e beta fechado

# 1. Objetivo do documento

Este documento define os principais riscos do Rulees, suas causas, impactos, probabilidades, severidades, mitigações e decisões críticas necessárias para reduzir incertezas antes do MVP, beta fechado e lançamento comercial.

O objetivo é evitar que o projeto avance sem controle sobre riscos de:

produto mercado arquitetura IA RAG segurança LGPD multi-tenancy custo performance operação go-to-market time escopo billing adoção

Este plano deve ser revisado durante:

planejamento do MVP fim de cada sprint antes do beta fechado após cada incidente após feedback relevante de cliente antes de decisões enterprise

# 2. Princípio central de gestão de riscos

A regra principal é:

Risco não documentado vira surpresa; surpresa em SaaS B2B vira custo, atraso ou perda de confiança.

O projeto possui alto potencial, mas combina áreas sensíveis:

reuniões reais dados corporativos áudio transcrição IA generativa RAG documentos funcionais regras de negócio exportações billing por uso clientes B2B

Portanto, riscos precisam ser tratados desde o início, não apenas depois de falhas.

# 3. Escala de risco

## 3.1. Probabilidade

Baixa — improvável no curto prazo Média — pode ocorrer durante MVP/beta Alta — provável se não houver controle

## 3.2. Impacto

Baixo — afeta uso pontual Médio — afeta experiência ou entrega Alto — afeta cliente, receita ou confiança Crítico — afeta segurança, dados, compliance ou continuidade do negócio

## 3.3. Severidade

P0 — bloqueia beta ou produção P1 — precisa ser mitigado antes de escala P2 — pode ser monitorado durante beta P3 — risco futuro ou estratégico

# 4. Categorias de risco

Os riscos serão classificados em:

Riscos de Produto Riscos de Mercado Riscos de Escopo Riscos Técnicos Riscos de IA Riscos de RAG Riscos de Segurança Riscos de LGPD/Privacidade Riscos de Operação Riscos de Billing/Custos Riscos de Performance Riscos de Time Riscos Comerciais Riscos de Adoção Riscos Jurídicos e Contratuais

# 5. Risco 01 — Produto virar apenas um resumo de reunião

## Categoria

Produto / Posicionamento

## Descrição

O produto pode ser percebido como mais uma ferramenta de ata, transcrição ou resumo de reunião.

## Causa provável

mensagem comercial fraca UX enfatizando transcrição documento final parecido com ata Rules Ledger pouco destacado ausência de histórias e critérios ausência de rastreabilidade

## Impacto

redução de valor percebido comparação com ferramentas baratas dificuldade de cobrar ticket B2B baixa conversão comercial

## Probabilidade

Alta

## Impacto

Alto

## Severidade

P0

## Mitigação

posicionar como plataforma de inteligência de requisitos destacar Rules Ledger mostrar regra com evidência mostrar história de usuário mostrar critério de aceite mostrar matriz de rastreabilidade evitar copy centrada em resumo ou ata validar demo com ICP certo

## Indicador de alerta

lead compara diretamente com Otter, Fireflies, Notion AI ou ChatGPT genérico

## Decisão crítica

O produto deve ser vendido como Requirements Intelligence, não como Meeting Notes.

# 6. Risco 02 — Escopo do MVP crescer demais

## Categoria

Escopo / Produto

## Descrição

O time pode tentar construir Jira, Confluence, BI, marketplace, SSO, workflow avançado e integrações reais antes de provar o core.

## Causa provável

excesso de ideias pressão de clientes enterprise comparação com produtos maduros falta de disciplina de roadmap ausência de lista clara de fora do MVP

## Impacto

atraso custo alto produto incompleto perda de foco MVP nunca lançado

## Probabilidade

Alta

## Impacto

Alto

## Severidade

P0

## Mitigação

manter MVP reduzido ao fluxo principal usar backlog P0/P1/P2/P3 bloquear features fora do fluxo reunião → regra → documento revisar escopo semanalmente registrar decisões em ADR/Product Decision Log

## Indicador de alerta

sprint começa a incluir recurso que não ajuda primeira reunião, primeira regra ou primeiro documento

## Decisão crítica

Jira/Confluence reais ficam pós-MVP; no MVP apenas PDF e estrutura exportável.

# 7. Risco 03 — IA alucinar regras

## Categoria

IA / Produto / Confiança

## Descrição

A IA pode inventar regras, interpretar errado falas ambíguas ou gerar conclusões não ditas na reunião.

## Causa provável

prompt fraco ausência de evidência obrigatória modelo tentando completar lacunas sem validação de schema sem revisão humana sem dataset de avaliação

## Impacto

perda de confiança documento incorreto retrabalho risco contratual rejeição do cliente

## Probabilidade

Alta

## Impacto

Crítico

## Severidade

P0

## Mitigação

toda regra precisa de source_chunk_ids IA só pode criar draft IA nunca aprova regra exibir confidence score exibir evidência ao usuário validar JSON por schema rejeitar output sem fonte criar dataset de avaliação monitorar taxa de rejeição

## Indicador de alerta

usuários rejeitam muitas regras por “isso não foi dito”

## Decisão crítica

Nenhuma regra gerada por IA entra como oficial sem validação humana.

# 8. Risco 04 — RAG vazar dados entre tenants

## Categoria

Segurança / RAG / Multi-tenancy

## Descrição

Consulta vetorial pode recuperar dados de outro tenant, projeto ou cliente.

## Causa provável

embedding sem tenant_id consulta RAG sem filtro obrigatório metadata incompleta erro de implementação no retriever teste cross-tenant ausente

## Impacto

incidente crítico de privacidade perda de confiança risco jurídico bloqueio comercial possível obrigação de notificação

## Probabilidade

Média

## Impacto

Crítico

## Severidade

P0

## Mitigação

metadata obrigatória em embeddings tenant_id obrigatório em toda consulta project_id padrão em toda consulta testes cross-tenant automatizados bloqueio se filtro ausente audit log para consultas sensíveis feature flag para desligar RAG

## Indicador de alerta

rag_query sem tenant_id ou retorno com source_tenant diferente

## Decisão crítica

RAG sem filtro de tenant_id é bloqueador absoluto de beta.

# 9. Risco 05 — Consentimento inadequado para gravação e IA

## Categoria

LGPD / Privacidade / Produto

## Descrição

A reunião pode ser iniciada sem consentimento claro dos participantes para áudio, transcrição e análise por IA.

## Causa provável

consentimento tratado como detalhe de UI ausência de consent_records texto vago escopo não versionado participantes externos ignorados

## Impacto

risco regulatório risco contratual bloqueio em clientes corporativos perda de confiança

## Probabilidade

Média

## Impacto

Crítico

## Severidade

P0

## Mitigação

bloquear meeting.start sem consentimento versionar texto de consentimento registrar escopo registrar data/hora informar áudio, transcrição, IA, retenção e exportação permitir política de retenção por tenant criar FAQ de privacidade

## Indicador de alerta

reunião ativa sem consent_record válido

## Decisão crítica

Sem consentimento, não há reunião.

# 10. Risco 06 — Produto tecnicamente instável em reunião ao vivo

## Categoria

Técnico / Realtime / UX

## Descrição

WebSocket, áudio, transcrição e eventos de IA podem falhar durante a reunião, prejudicando a experiência.

## Causa provável

WebSocket sem reconexão MediaRecorder mal tratado latência STT alta backend bloqueante workers instáveis ausência de ACK/NACK

## Impacto

usuário perde confiança reunião não gera dados suficientes suporte aumenta beta falha

## Probabilidade

Alta

## Impacto

Alto

## Severidade

P0/P1

## Mitigação

separar captura de áudio do processamento IA usar workers assíncronos implementar reconexão implementar state sync ACK/NACK para eventos críticos testes com reuniões de 15–30 minutos fallback quando IA falhar

## Indicador de alerta

muitas reuniões com status failed ou processing travado

## Decisão crítica

Áudio e transcrição são prioridade sobre análise IA ao vivo; IA pode degradar sem derrubar reunião.

# 11. Risco 07 — Custo de IA e STT sair do controle

## Categoria

Custos / Billing / Operação

## Descrição

Reuniões longas, muitos agentes, retries, documentos longos e RAG amplo podem gerar custo maior que a receita.

## Causa provável

uso sem limite trial ilimitado sem usage_events sem orçamento por tenant prompts longos RAG top_k alto document generation sem controle retries em loop

## Impacto

margem negativa bloqueio de escala necessidade de subir preço risco financeiro

## Probabilidade

Alta

## Impacto

Alto

## Severidade

P0/P1

## Mitigação

usage_events desde MVP limite de minutos limite de documentos limite de agentes modelo barato para tarefas simples model routing feature flags kill switch alerta de custo anormal budget por tenant

## Indicador de alerta

custo por reunião maior que margem estimada do plano

## Decisão crítica

Não vender uso ilimitado de IA no MVP.

# 12. Risco 08 — Modelo de dados mal desenhado

## Categoria

Arquitetura / Dados

## Descrição

Banco de dados pode ser modelado como CRUD simples, sem versionamento, evidência, traceability, tenant e audit adequados.

## Causa provável

pressa para implementar tela falta de Tech Lead falta de domínio de requisitos uso excessivo de JSONB sem migrations planejadas

## Impacto

retrabalho estrutural dados inconsistentes falha de auditoria documentos sem rastreabilidade RAG frágil

## Probabilidade

Média

## Impacto

Alto

## Severidade

P0/P1

## Mitigação

modelo relacional antes das telas business_rules com status e fonte rule_versions traceability_links agent_runs audit_logs usage_events migrations revisadas

## Indicador de alerta

regras aprovadas sem versão, sem fonte ou sem histórico

## Decisão crítica

Rules Ledger é fonte de verdade; documentos são derivados.

# 13. Risco 09 — Documentos gerados serem inúteis

## Categoria

Produto / IA / UX

## Descrição

O documento final pode ser genérico, longo, confuso, parecido com ata ou sem utilidade para PO, dev e QA.

## Causa provável

Tech Writer Agent fraco sem estrutura de documento usar transcrição completa em vez de regras estruturadas não separar status não gerar critérios testáveis ausência de templates

## Impacto

cliente não percebe valor baixa conversão para pago alto churn

## Probabilidade

Média/Alta

## Impacto

Alto

## Severidade

P0/P1

## Mitigação

gerar documento a partir de Rules Ledger separar regras aprovadas, drafts e dúvidas usar templates gerar histórias e critérios feedback por documento medir documentos úteis permitir edição humana

## Indicador de alerta

documento gerado não é exportado ou recebe feedback negativo

## Decisão crítica

O documento deve ser especificação acionável, não resumo narrativo.

# 14. Risco 10 — Falta de adoção após primeira demo

## Categoria

Adoção / Customer Success

## Descrição

Clientes podem achar interessante, mas não usar de forma recorrente.

## Causa provável

onboarding fraco primeira reunião difícil valor não aparece rápido documento exige muita edição falta de encaixe no processo do cliente

## Impacto

baixo uso churn beta inconclusivo dificuldade de provar PMF

## Probabilidade

Alta

## Impacto

Alto

## Severidade

P1

## Mitigação

onboarding assistido no beta primeira reunião curta templates prontos checklist de ativação CS acompanhando primeiro documento medir time-to-value playbooks de recuperação

## Indicador de alerta

cliente cria conta, mas não gera primeiro documento

## Decisão crítica

Ativação só conta quando há primeiro documento útil gerado.

# 15. Risco 11 — Go-to-market atacar ICP errado

## Categoria

Mercado / Comercial

## Descrição

O produto pode ser vendido para empresas sem dor forte ou maturidade suficiente.

## Causa provável

ICP amplo demais mensagem genérica buscar qualquer cliente vender para quem só quer ata vender para enterprise cedo demais

## Impacto

feedback ruim baixa conversão roadmap distorcido perda de tempo comercial

## Probabilidade

Média/Alta

## Impacto

Alto

## Severidade

P1

## Mitigação

focar em software houses e consultorias digitais qualificar por volume de reuniões e backlog buscar empresas com PO/BA/Tech Lead validar dor de retrabalho desqualificar quem quer apenas resumo

## Indicador de alerta

lead não usa backlog, não documenta requisitos ou não vê retrabalho como problema

## Decisão crítica

ICP inicial será software houses e consultorias que transformam reunião em backlog.

# 16. Risco 12 — Vender enterprise cedo demais

## Categoria

Comercial / Produto / Operação

## Descrição

Clientes grandes podem exigir SSO, DPA, SCIM, logs exportáveis, data residency, procurement e compliance antes de o core estar validado.

## Causa provável

atração por ticket alto pressão comercial falta de foco no ICP inicial promessa prematura

## Impacto

ciclo longo roadmap travado custo jurídico atraso do MVP desvio do core

## Probabilidade

Média

## Impacto

Alto

## Severidade

P1

## Mitigação

começar com beta fechado em empresas médias não prometer enterprise features no MVP registrar demandas enterprise para roadmap usar clientes regulados apenas como aprendizado futuro

## Indicador de alerta

lead exige SSO/SAML, jurídico completo e procurement antes de testar valor

## Decisão crítica

Enterprise é fase futura; beta inicial deve ser controlado e pragmático.

# 17. Risco 13 — Time técnico insuficiente ou sem senioridade

## Categoria

Time / Execução

## Descrição

O projeto pode ser subestimado e executado por um time sem experiência em SaaS, realtime, IA, segurança e dados.

## Causa provável

orçamento limitado contratação inadequada falta de Tech Lead excesso de terceirização dependência de dev generalista

## Impacto

arquitetura frágil retrabalho atraso bugs críticos risco de segurança

## Probabilidade

Média

## Impacto

Alto

## Severidade

P0/P1

## Mitigação

contratar Tech Lead forte usar arquitetura modular monolith ter AI Engineer ou consultoria especializada ter QA parcial ter DevOps parcial não terceirizar decisões centrais sem governança

## Indicador de alerta

ninguém no time consegue explicar multi-tenancy, workers, WebSocket e RAG seguro

## Decisão crítica

Primeira contratação técnica deve ser Tech Lead/Architect forte.

# 18. Risco 14 — Falta de observabilidade

## Categoria

Operação / Engenharia

## Descrição

Problemas em reunião, IA, RAG, documento ou exportação podem ser impossíveis de diagnosticar.

## Causa provável

logs simples demais sem correlation_id sem agent_runs sem rag_queries sem usage_events sem Sentry sem traces

## Impacto

suporte lento bugs difíceis cliente perde confiança incidentes sem causa raiz

## Probabilidade

Média

## Impacto

Alto

## Severidade

P0/P1

## Mitigação

logs JSON correlation_id Sentry agent_runs rag_queries meeting_events usage_events export_jobs dashboards mínimos runbooks

## Indicador de alerta

cliente reporta erro e time não consegue rastrear meeting_id/correlation_id

## Decisão crítica

Sem observabilidade mínima, não há beta.

# 19. Risco 15 — Billing e limites entrarem tarde demais

## Categoria

Financeiro / Produto / Operação

## Descrição

O produto pode permitir uso sem limite, principalmente no trial, gerando custo antes de receita.

## Causa provável

billing tratado como etapa futura sem usage_events sem plan_code sem limites no backend sem feature flags

## Impacto

prejuízo abuso de trial difícil precificar dificuldade de controlar margem

## Probabilidade

Alta

## Impacto

Alto

## Severidade

P1

## Mitigação

plan_code desde MVP usage_events limites de reunião limites de documentos limites de exports feature flags modo trial limitado dashboard de uso

## Indicador de alerta

tenant usa muitas horas sem qualquer medição agregada

## Decisão crítica

Mesmo sem cobrança real, o MVP precisa medir uso.

# 20. Risco 16 — Segurança depender do frontend

## Categoria

Segurança / Engenharia

## Descrição

Permissões podem ser aplicadas apenas escondendo botões na interface, sem validação backend.

## Causa provável

pressa no desenvolvimento RBAC mal implementado confiança excessiva na UI falta de testes de permissão

## Impacto

usuário executa ação indevida viewer aprova regra export sem autorização violação de governança

## Probabilidade

Média

## Impacto

Crítico

## Severidade

P0

## Mitigação

validar toda mutação no backend testar permissões por role usar can(action, resource) registrar audit log não confiar em tenant_id do frontend

## Indicador de alerta

endpoint de approve/export não chama permission service

## Decisão crítica

Frontend melhora UX; backend garante segurança.

# 21. Risco 17 — Dados sensíveis em logs

## Categoria

Privacidade / Operação

## Descrição

Logs podem armazenar tokens, transcrições completas, dados pessoais ou informações sensíveis de clientes.

## Causa provável

debug em produção logs de payload inteiro exceções sem sanitização falta de padrão de logging

## Impacto

risco de privacidade risco jurídico exposição interna indevida dificuldade com clientes corporativos

## Probabilidade

Média

## Impacto

Alto/Crítico

## Severidade

P0/P1

## Mitigação

logging JSON controlado redaction de tokens/secrets não logar áudio bruto não logar transcrição completa por padrão revisão de logs antes do beta teste de secret scanning

## Indicador de alerta

logs contêm Authorization, api_key, transcript completo ou PDF payload

## Decisão crítica

Logs devem ajudar diagnóstico sem virar repositório de dados sensíveis.

# 22. Risco 18 — Performance ruim na geração de documentos

## Categoria

Performance / IA / UX

## Descrição

Geração de documentos pode demorar demais, falhar por contexto longo ou consumir tokens excessivos.

## Causa provável

usar transcrição completa documento gerado de uma vez prompt muito longo sem divisão por seções sem worker sem timeout

## Impacto

usuário abandona alto custo falha recorrente suporte elevado

## Probabilidade

Média

## Impacto

Médio/Alto

## Severidade

P1

## Mitigação

gerar por seções usar dados estruturados limitar contexto usar worker assíncrono mostrar progresso permitir retry cachear seções

## Indicador de alerta

document.generation fica travado em generating ou falha por timeout

## Decisão crítica

Documento deve ser gerado a partir de regras estruturadas, não da transcrição inteira.

# 23. Risco 19 — Reunião real não ter regras claras

## Categoria

Produto / IA / Adoção

## Descrição

Algumas reuniões podem ser muito genéricas, políticas ou exploratórias, sem regras suficientes para a IA extrair valor.

## Causa provável

template errado reunião sem objetivo cliente testando com conversa fraca ausência de orientação

## Impacto

usuário acha que IA falhou documento vazio primeira experiência ruim

## Probabilidade

Alta

## Impacto

Médio

## Severidade

P1/P2

## Mitigação

templates de reunião guia da primeira reunião sugerir reunião curta com regra clara mostrar “nenhuma regra detectada” com explicação permitir criação manual de regra

## Indicador de alerta

muitas reuniões sem regra detectada e sem feedback técnico de erro

## Decisão crítica

A primeira reunião beta deve ser assistida e bem escolhida.

# 24. Risco 20 — Clientes não confiarem em IA para requisitos

## Categoria

Mercado / Confiança / Produto

## Descrição

Usuários podem desconfiar da IA em temas críticos de regra, escopo e documentação.

## Causa provável

experiências ruins com IA genérica medo de alucinação falta de evidência falta de revisão humana privacidade

## Impacto

adoção baixa necessidade de muita revisão rejeição em empresas maduras

## Probabilidade

Média

## Impacto

Alto

## Severidade

P1

## Mitigação

human-in-the-loop evidência por trecho confidence score status draft audit log explicação de que IA sugere, humano aprova documento editável

## Indicador de alerta

usuário diz “não posso confiar nisso” ou “isso teria que ser revisado inteiro”

## Decisão crítica

Confiança vem de controle, não de prometer IA perfeita.

# 25. Risco 21 — Exportação gerar vazamento ou confusão de status

## Categoria

Segurança / Documentos / Produto

## Descrição

PDF ou export pode expor documento errado, status errado ou dados de outro tenant.

## Causa provável

storage público URL sem expiração falta de permission check documento mistura draft e approved export sem audit log

## Impacto

risco de privacidade confusão com cliente documento incorreto usado como oficial

## Probabilidade

Média

## Impacto

Crítico

## Severidade

P0

## Mitigação

storage privado signed URL com expiração permission check no backend audit log obrigatório status visível no PDF IDs preservados tenant validation antes do download

## Indicador de alerta

PDF acessível sem autenticação ou com URL permanente

## Decisão crítica

PDF público é bloqueador absoluto de beta.

# 26. Risco 22 — Dependência excessiva de provedor externo

## Categoria

Infra / Fornecedores / Operação

## Descrição

STT, LLM, storage ou billing podem falhar, mudar preço ou limitar uso.

## Causa provável

acoplamento direto ao provedor sem adapters sem fallback sem monitoramento sem limites

## Impacto

indisponibilidade aumento de custo retrabalho técnico experiência instável

## Probabilidade

Média

## Impacto

Médio/Alto

## Severidade

P1/P2

## Mitigação

criar provider adapters não espalhar SDK no código feature flags monitorar custo e falha por provedor fallback futuro contratos no enterprise

## Indicador de alerta

trocar provedor exige alterar vários módulos centrais

## Decisão crítica

LLM/STT devem ser acessados por adapters internos, não diretamente em todo o código.

# 27. Risco 23 — Falha de backup ou restore

## Categoria

Operação / Infraestrutura

## Descrição

Banco ou storage podem falhar e o time não conseguir recuperar dados.

## Causa provável

backup não configurado restore não testado storage sem política ambiente produção sem rotina

## Impacto

perda de dados perda de confiança interrupção operacional risco contratual

## Probabilidade

Baixa/Média

## Impacto

Crítico

## Severidade

P0

## Mitigação

backup automático retenção definida teste de restore antes do beta storage privado com lifecycle documentar RTO/RPO

## Indicador de alerta

ninguém sabe quando foi o último backup válido

## Decisão crítica

Sem backup, não há cliente real.

# 28. Risco 24 — Falta de clareza jurídica no beta

## Categoria

Jurídico / Comercial / Privacidade

## Descrição

Beta pode começar sem termo de uso, política de dados, responsabilidade, limitações e consentimento adequado.

## Causa provável

pressa para validar tratar beta como teste informal não envolver jurídico/privacidade

## Impacto

risco de disputa uso indevido de dados expectativas desalinhadas bloqueio com empresas sérias

## Probabilidade

Média

## Impacto

Alto

## Severidade

P1

## Mitigação

termo de beta política de privacidade beta DPA simples quando necessário limitação de responsabilidade orientação sobre dados sensíveis consentimento explícito

## Indicador de alerta

cliente pergunta sobre dados e não existe resposta formal

## Decisão crítica

Beta fechado ainda precisa de termos mínimos.

# 29. Risco 25 — Métricas erradas de sucesso

## Categoria

Produto / Go-to-Market / Analytics

## Descrição

O time pode medir sucesso por cadastros, reuniões gravadas ou transcrições, ignorando valor real.

## Causa provável

métricas de vaidade falta de north star dashboard fraco pressão por volume

## Impacto

produto parece validado, mas não converte roadmap incorreto baixa retenção

## Probabilidade

Média

## Impacto

Alto

## Severidade

P1

## Mitigação

north star: documentos úteis gerados medir regras aprovadas medir documentos exportados medir intenção de pagamento medir tempo economizado feedback qualitativo obrigatório

## Indicador de alerta

crescem transcrições, mas não crescem regras aprovadas nem documentos exportados

## Decisão crítica

A métrica de sucesso não é transcrição; é documento útil com regras aprovadas.

# 30. Registro consolidado de riscos

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Severidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Virar resumo de reunião | Alta | Alto | P0 |
| R-02 | Escopo crescer demais | Alta | Alto | P0 |
| R-03 | IA alucinar regras | Alta | Crítico | P0 |
| R-04 | RAG vazar dados | Média | Crítico | P0 |
| R-05 | Consentimento inadequado | Média | Crítico | P0 |
| R-06 | Reunião ao vivo instável | Alta | Alto | P0/P1 |
| R-07 | Custo IA/STT fora de controle | Alta | Alto | P0/P1 |
| R-08 | Modelo de dados frágil | Média | Alto | P0/P1 |
| R-09 | Documento inútil | Média/Alta | Alto | P0/P1 |
| R-10 | Baixa adoção | Alta | Alto | P1 |
| R-11 | ICP errado | Média/Alta | Alto | P1 |
| R-12 | Enterprise cedo demais | Média | Alto | P1 |
| R-13 | Time insuficiente | Média | Alto | P0/P1 |
| R-14 | Falta de observabilidade | Média | Alto | P0/P1 |
| R-15 | Billing tardio | Alta | Alto | P1 |
| R-16 | Segurança só no frontend | Média | Crítico | P0 |
| R-17 | Dados sensíveis em logs | Média | Alto/Crítico | P0/P1 |
| R-18 | Documento lento/caro | Média | Médio/Alto | P1 |
| R-19 | Reunião sem regra clara | Alta | Médio | P1/P2 |
| R-20 | Desconfiança da IA | Média | Alto | P1 |
| R-21 | Exportação insegura | Média | Crítico | P0 |
| R-22 | Dependência de provedor | Média | Médio/Alto | P1/P2 |
| R-23 | Backup/restore falho | Baixa/Média | Crítico | P0 |
| R-24 | Falta jurídica no beta | Média | Alto | P1 |
| R-25 | Métricas erradas | Média | Alto | P1 |

# 31. Riscos bloqueadores de beta

O beta não deve começar se qualquer um destes riscos estiver sem mitigação mínima:

R-03 — IA alucinar sem controle R-04 — RAG sem isolamento R-05 — consentimento inadequado R-06 — reunião ao vivo instável demais R-08 — modelo de dados sem tenant/evidência R-14 — ausência de logs mínimos R-16 — segurança só no frontend R-21 — PDF/export inseguro R-23 — ausência de backup

# 32. Decisões críticas já recomendadas

## DC-01 — Arquitetura

Usar monólito modular no MVP, não microserviços.

Motivo:

menor complexidade operacional, menor custo, debugging mais fácil e maior velocidade de execução.

## DC-02 — Banco de dados

Usar PostgreSQL com pgvector.

Motivo:

permite dados relacionais, auditoria, regras estruturadas e memória semântica no mesmo ecossistema.

## DC-03 — Fonte de verdade

Rules Ledger será a fonte oficial de regras.

Motivo:

documentos, histórias e critérios devem ser derivados de regras rastreáveis.

## DC-04 — IA

IA sugere, humano aprova.

Motivo:

reduz risco de alucinação, aumenta confiança e preserva governança.

## DC-05 — Áudio

Áudio bruto não será salvo por padrão.

Motivo:

reduz risco de privacidade, storage e compliance.

## DC-06 — RAG

RAG sempre filtrado por tenant_id e project_id por padrão.

Motivo:

evita vazamento de dados e mantém contexto correto do projeto.

## DC-07 — Beta

Beta fechado com 5 a 10 empresas qualificadas.

Motivo:

permite controle, suporte próximo e aprendizado real sem expor produto imaturo.

## DC-08 — Go-to-market

ICP inicial será software houses e consultorias digitais.

Motivo:

dor clara, ciclo menor, processo de reunião para backlog mais frequente.

## DC-09 — Exportações

MVP terá PDF seguro; integrações reais ficam pós-MVP.

Motivo:

reduz complexidade inicial e ainda permite compartilhar valor.

## DC-10 — Billing

Mesmo sem cobrança completa, usage_events e limites entram no MVP.

Motivo:

sem medição, não há controle de custo nem pricing confiável.

# 33. Decisões ainda pendentes

## DP-01 — Provedor inicial de STT

Opções:

Deepgram Whisper API AssemblyAI Google Speech Azure Speech

Critérios:

latência qualidade pt-BR/en-US custo por minuto streaming facilidade de integração suporte a timestamps privacidade

Decisão necessária até:

antes da Sprint de áudio/transcrição

## DP-02 — Provedor inicial de LLM

Opções:

OpenAI Anthropic Google Gemini modelo roteado por tarefa

Critérios:

qualidade de extração estruturada custo latência JSON reliability context window política de dados availability

Decisão necessária até:

antes da Sprint de agentes IA

## DP-03 — Provedor de infraestrutura MVP

Opções:

Vercel + Render/Fly/Railway + Supabase + Upstash Cloud Run + Cloud SQL + Memorystore AWS ECS + RDS + ElastiCache

Critérios:

custo simplicidade WebSocket workers pgvector deploy observabilidade escala inicial

Decisão necessária até:

antes da Sprint 1

## DP-04 — Estratégia de autenticação

Opções:

Supabase Auth Auth0/Clerk Auth próprio

Critérios:

tempo de implementação segurança multi-tenant custo flexibilidade SSO futuro

Decisão necessária até:

antes de implementar tenants

## DP-05 — Preço do plano fundador

Opções:

piloto gratuito controlado piloto pago simbólico plano fundador mensal contrato trimestral

Critérios:

valor percebido ICP custo operacional barreira de entrada qualidade do feedback compromisso do cliente

Decisão necessária até:

antes do beta com clientes externos

# 34. Matriz de decisão técnica

Para cada decisão relevante, usar os critérios:

impacto no MVP risco de segurança custo velocidade complexidade reversibilidade impacto no cliente dependência futura

Classificação de reversibilidade:

Tipo 1 — difícil de reverter Tipo 2 — reversível com custo moderado Tipo 3 — fácil de trocar depois

Exemplos:

modelo de dados: Tipo 1 arquitetura monólito/microserviço: Tipo 1 provedor STT: Tipo 2 provedor LLM: Tipo 2 biblioteca UI: Tipo 2 copy da landing: Tipo 3

# 35. Product Decision Log

Criar documento ou tabela com:

decision_id data decisão contexto opções avaliadas decisão tomada responsável impacto reversibilidade status

Exemplo:

PD-001 Decisão: MVP não terá integração Jira real. Contexto: reduzir escopo e validar core. Impacto: exportação inicial será PDF/Markdown. Reversibilidade: média. Status: aprovado.

# 36. Architecture Decision Records

Toda decisão técnica estrutural deve gerar ADR.

ADR obrigatório para:

monólito modular PostgreSQL + pgvector Redis para workers WebSocket LangGraph storage privado não salvar áudio bruto RAG tenant-filtered billing/usage_events

# 37. Plano de mitigação antes do beta

Antes do beta, executar:

[ ] Teste cross-tenant completo. [ ] Teste de consentimento. [ ] Teste de PDF privado. [ ] Teste de IA sem autoaprovação. [ ] Teste de regra sem evidência. [ ] Teste de RAG com tenant_id. [ ] Teste de logs sem secrets. [ ] Teste de backup. [ ] Teste de rollback. [ ] Teste E2E completo. [ ] Revisão de custo. [ ] Revisão do documento gerado. [ ] Revisão de onboarding.

# 38. Plano de contingência

## 38.1. Se STT falhar

permitir upload ou entrada manual de transcript marcar reunião como transcription_degraded permitir processamento pós-reunião comunicar cliente

## 38.2. Se IA falhar

manter transcrição permitir criação manual de regra permitir retry posterior não derrubar reunião

## 38.3. Se RAG falhar

desligar RAG por feature flag marcar history_verified = false continuar detecção básica

## 38.4. Se PDF falhar

manter documento draft permitir retry permitir copiar conteúdo investigar export_job

## 38.5. Se custo subir demais

ativar limites desligar agentes caros reduzir contexto limitar documentos bloquear trial abusivo

## 38.6. Se houver suspeita cross-tenant

tratar como P0 bloquear recurso afetado preservar logs investigar fontes corrigir rodar testes avaliar comunicação

# 39. Indicadores de risco por sprint

## Sprint 1–2

Monitorar:

tenant isolation auth permissões modelo de dados

## Sprint 3–4

Monitorar:

WebSocket áudio consentimento meeting lifecycle

## Sprint 5–6

Monitorar:

STT agent_runs schemas IA Rules Ledger evidência

## Sprint 7–8

Monitorar:

RAG documentos traceability status correto

## Sprint 9–10

Monitorar:

PDF storage billing logs backup beta readiness

# 40. Responsáveis por risco

## Produto

Responsável:

Founder/Product Owner

Riscos:

posicionamento ICP escopo adoção documento útil beta

## Engenharia

Responsável:

Tech Lead

Riscos:

arquitetura multi-tenancy modelo de dados WebSocket deploy performance

## IA

Responsável:

AI Engineer

Riscos:

alucinação schemas RAG prompt injection custo por agente qualidade de documento

## Segurança

Responsável:

Tech Lead + Security/Privacy Advisor

Riscos:

LGPD consentimento logs sensíveis acesso indevido exportação incidente

## Operação

Responsável:

DevOps/SRE

Riscos:

backup restore monitoramento deploy rollback infra

## Comercial/CS

Responsável:

Founder + Customer Success

Riscos:

ICP errado baixa adoção onboarding fraco feedback ruim conversão beta-pago

# 41. Checklist de riscos antes do Go/No-Go

Antes do beta, responder:

[ ] Existe risco P0 sem mitigação? [ ] Multi-tenancy foi testado? [ ] RAG está isolado? [ ] Consentimento bloqueia reunião? [ ] IA pode aprovar algo sozinha? [ ] Documento deixa claro status draft/approved? [ ] PDF é privado? [ ] Logs estão sanitizados? [ ] Backup está ativo? [ ] Rollback existe? [ ] Custo é medido? [ ] Suporte está preparado? [ ] Cliente beta sabe que está em beta?

Se qualquer resposta crítica for negativa:

NO-GO

# 42. Critérios de aceite deste plano

Este plano estará aceito quando:

1. Riscos P0 foram identificados. 2. Riscos P1 foram identificados. 3. Mitigações estão descritas. 4. Donos dos riscos estão definidos. 5. Decisões críticas estão registradas. 6. Decisões pendentes estão claras. 7. Bloqueadores de beta estão explícitos. 8. Plano de contingência existe. 9. Indicadores de alerta foram definidos. 10. Go/No-Go considera riscos, não apenas features.

# 43. Conclusão

O Rulees tem potencial alto, mas também risco alto se for tratado como um simples SaaS com IA.

Os riscos mais críticos são:

produto virar resumo IA inventar regra RAG vazar dados consentimento falhar custos saírem do controle documento não gerar valor escopo crescer demais

O projeto deve avançar com disciplina:

escopo pequeno segurança forte IA controlada humano no loop Rules Ledger como fonte oficial billing medido operação mínima beta fechado

Regra final:

O risco não é usar IA. O risco é usar IA sem evidência, sem validação humana, sem isolamento, sem controle de custo e sem clareza de produto.