# Roadmap Técnico e Backlog por Sprints

## Projeto: Rulees

## Versão: 1.0

## Tipo de documento: Technical Roadmap / Sprint Backlog

## Status: Plano base para execução do MVP

# 1. Objetivo do documento

Este documento organiza o desenvolvimento do Rulees em uma sequência técnica realista, dividida por fases, sprints, épicos, histórias técnicas, entregáveis e critérios de aceite.

O objetivo é transformar toda a arquitetura planejada em um plano executável de desenvolvimento, evitando três erros comuns:

1. Começar pela IA sem base de produto. 2. Construir integrações avançadas antes de validar o fluxo principal. 3. Criar microserviços complexos antes de provar o MVP.

A prioridade do MVP deve ser validar o fluxo central:

criar projeto criar reunião registrar consentimento capturar áudio transcrever detectar regras sugerir perguntas aprovar/rejeitar regras gerar documento exportar PDF preservar evidência manter isolamento por tenant

# 2. Estratégia geral de desenvolvimento

## 2.1. Abordagem recomendada

Para o MVP, a recomendação é usar:

modular monolith no backend PWA no frontend PostgreSQL com pgvector Redis para sessões, estado temporário e filas leves WebSocket para tempo real workers assíncronos para IA, documentos e exportações LangGraph para orquestração dos agentes LlamaIndex para RAG

## 2.2. Por que não começar com microserviços

Microserviços completos no início aumentam complexidade de:

deploy observabilidade autenticação entre serviços debug custo latência manutenção CI/CD

No MVP, o foco deve ser provar valor. A arquitetura deve ser modular internamente, mas não precisa estar fisicamente separada em vários serviços desde o primeiro dia.

## 2.3. Estrutura recomendada do backend

backend/   app/     modules/       auth/       tenants/       users/       projects/       meetings/       realtime/       transcription/       ai_agents/       rules_ledger/       rag/       documents/       exports/       billing/       audit/       observability/     workers/     shared/     database/     config/

## 2.4. Estrutura recomendada do frontend

frontend/   src/     app/     pages/     components/     features/       auth/       dashboard/       projects/       meetings/       live-room/       rules-ledger/       documents/       settings/     services/       api/       websocket/       audio/     stores/     hooks/     schemas/     utils/

# 3. Premissas do roadmap

## 3.1. Duração sugerida

Roadmap recomendado para MVP beta:

10 a 12 sprints de 2 semanas tempo total aproximado: 20 a 24 semanas

Em equipe muito pequena, pode ir para:

24 a 32 semanas

Em equipe forte e dedicada, pode ser reduzido para:

16 a 20 semanas

## 3.2. Cadência

Sprint Planning: início da sprint Daily: curta, objetiva Review: fim da sprint Retrospectiva: fim da sprint Refinamento de backlog: 1 vez por semana Demo funcional: obrigatória a cada sprint

## 3.3. Equipe mínima recomendada

Para um MVP bem executado:

1 Product Owner / Founder 1 Tech Lead / Arquiteto 1 Backend Engineer 1 Frontend Engineer 1 AI Engineer 1 QA part-time 1 UX/UI Designer part-time 1 DevOps part-time

## 3.4. Equipe enxuta possível

Se o orçamento for menor:

1 fullstack senior 1 AI/backend engineer 1 designer freelancer 1 QA sob demanda

Risco:

prazo maior mais dívida técnica menos paralelismo maior chance de gargalo no WebSocket/IA

# 4. Estratégia de prioridades

## 4.1. O que vem primeiro

1. Domínio e banco de dados 2. Autenticação e tenant 3. Projetos e reuniões 4. WebSocket e sala ao vivo 5. Transcrição 6. IA básica 7. Rules Ledger 8. RAG 9. Documentos 10. Exportação PDF 11. Testes, segurança e beta

## 4.2. O que não deve vir primeiro

marketplace BI avançado SSO Confluence completo Jira completo Azure DevOps completo mobile app nativo workflow multiárea edge AI papéis customizados avançados

# 5. Fases do projeto

## Fase 0 — Preparação de produto e arquitetura

Duração:

1 a 2 semanas

Objetivo:

fechar escopo do MVP, arquitetura, UX base e backlog inicial

Entregáveis:

PRD do MVP wireframes principais modelo de dados inicial contratos de eventos principais schemas dos agentes plano de infraestrutura decisão de stack backlog priorizado

## Fase 1 — Fundação SaaS

Duração:

4 semanas

Objetivo:

criar a base segura do produto com auth, tenant, projetos, permissões, banco e layout

## Fase 2 — Reunião em tempo real

Duração:

4 semanas

Objetivo:

permitir criar reunião, registrar consentimento, abrir sala ao vivo, capturar áudio e enviar via WebSocket

## Fase 3 — Transcrição e IA inicial

Duração:

4 a 6 semanas

Objetivo:

transcrever, normalizar, detectar regras, dúvidas e decisões

## Fase 4 — Rules Ledger e RAG

Duração:

4 semanas

Objetivo:

validar regras, versionar, consultar histórico e detectar conflitos

## Fase 5 — Documentos e exportação

Duração:

3 a 4 semanas

Objetivo:

gerar documento final, revisar, versionar e exportar PDF

## Fase 6 — Hardening e beta fechado

Duração:

3 a 4 semanas

Objetivo:

testar, corrigir, medir, monitorar, preparar beta e validar com usuários reais

# 6. Roadmap por sprints

# Sprint 0 — Produto, arquitetura e preparação

## Duração

1 a 2 semanas

## Objetivo

Fechar base de produto e engenharia antes de codar.

## Entregáveis

escopo fechado do MVP mapa de módulos wireframes de baixa fidelidade modelo inicial de banco contratos principais de WebSocket schemas principais dos agentes decisão de stack repositórios criados pipeline inicial de CI

## Backlog

Definir PRD do MVP. Definir ICP e personas. Definir jornada principal. Criar arquitetura de alto nível. Definir stack frontend. Definir stack backend. Definir stack IA. Definir banco e storage. Definir padrões de código. Criar repositório frontend. Criar repositório backend. Criar estrutura de monorepo ou multi-repo. Criar README técnico. Criar backlog inicial no Jira/Linear/GitHub Projects.

## Critérios de aceite

Time sabe exatamente o que será construído no MVP. Fluxo principal está desenhado. Stack está decidida. Backlog inicial está priorizado. Repositórios estão prontos.

# Sprint 1 — Fundação técnica, auth e banco

## Duração

2 semanas

## Objetivo

Criar a base técnica do SaaS.

## Entregáveis

backend inicial frontend inicial autenticação estrutura de banco migrations tenant básico usuários layout base CI básico

## Backlog backend

Configurar FastAPI. Configurar banco PostgreSQL. Configurar ORM. Configurar Alembic/migrations. Criar tabela users. Criar tabela tenants. Criar tabela tenant_members. Criar login. Criar register. Criar refresh/session. Criar middleware de autenticação. Criar contexto de tenant ativo. Criar audit_logs básico.

## Backlog frontend

Configurar React/Vite ou Next. Configurar Tailwind. Configurar shadcn/Radix. Criar layout público. Criar tela de login. Criar tela de cadastro. Criar layout autenticado. Criar dashboard vazio. Criar client API. Criar store de sessão.

## Backlog DevOps

Configurar GitHub Actions. Rodar lint. Rodar testes unitários básicos. Criar build frontend. Criar build backend. Configurar variáveis de ambiente. Configurar ambiente dev.

## Critérios de aceite

Usuário consegue criar conta. Usuário consegue fazer login. Usuário autenticado acessa dashboard. Tenant é criado ou selecionado. Toda entidade inicial possui tenant_id. CI roda em pull request.

# Sprint 2 — Projetos, papéis e permissões básicas

## Duração

2 semanas

## Objetivo

Permitir organização do trabalho por projeto com controle mínimo de acesso.

## Entregáveis

CRUD de projetos papéis Admin, Manager, Member, Viewer permissões básicas dashboard inicial audit log para ações críticas

## Backlog backend

Criar tabela projects. Criar tabela project_members, se necessário. Criar CRUD de projetos. Criar enum de papéis. Criar serviço de permissões. Criar decorators/middlewares de permissão. Garantir filtro por tenant_id. Registrar audit log em criação/edição/arquivamento de projeto. Criar endpoint de contexto do usuário.

## Backlog frontend

Tela de projetos. Criar projeto. Editar projeto. Listar projetos. Selecionar projeto ativo. Exibir papel do usuário. Ocultar ações sem permissão. Criar dashboard com cards básicos.

## Testes

Admin cria projeto. Manager cria projeto. Viewer não cria projeto. Usuário de outro tenant não vê projeto. Audit log é criado.

## Critérios de aceite

Projeto pertence a tenant. Usuário só vê projetos autorizados. Permissões básicas funcionam no backend. Frontend oculta ações bloqueadas.

# Sprint 3 — Reuniões, consentimento e lifecycle

## Duração

2 semanas

## Objetivo

Criar o módulo de reunião com estados, consentimento e fluxo de preparação.

## Entregáveis

CRUD de reuniões ciclo de vida da reunião consentimento tela de criação de reunião tela de pré-reunião teste de microfone inicial

## Backlog backend

Criar tabela meetings. Criar tabela consent_records. Criar meeting_status enum. Criar endpoint criar reunião. Criar endpoint listar reuniões por projeto. Criar endpoint detalhe da reunião. Criar endpoint registrar consentimento. Criar endpoint preparar reunião. Criar validação de transição de status. Criar audit log para consentimento e início/fim.

## Backlog frontend

Tela de reuniões do projeto. Modal criar reunião. Tela de pré-reunião. Modal de consentimento. Componente de status da reunião. Teste simples de permissão do microfone. Fluxo para iniciar reunião.

## Critérios de aceite

Usuário cria reunião dentro de projeto. Reunião nasce como scheduled. Sistema bloqueia início sem consentimento. Consentimento é salvo com versão. Microfone é solicitado antes da sala ao vivo. Status da reunião é controlado.

# Sprint 4 — WebSocket e sala ao vivo sem IA

## Duração

2 semanas

## Objetivo

Construir a sala ao vivo e a infraestrutura de WebSocket antes de ligar transcrição e IA.

## Entregáveis

endpoint WebSocket autenticação WebSocket sala ao vivo eventos meeting.start/pause/resume/stop heartbeat ACK/NACK reconexão básica

## Backlog backend

Criar endpoint WebSocket /ws/meetings/{meeting_id}. Validar token no handshake. Validar tenant e permissão. Implementar client.join_meeting. Implementar meeting.start. Implementar meeting.pause. Implementar meeting.resume. Implementar meeting.stop. Implementar system.ack. Implementar system.nack. Implementar system.ping/pong. Persistir meeting_events.

## Backlog frontend

Criar WebSocket client. Criar sala ao vivo. Mostrar status conectado/desconectado. Botão iniciar. Botão pausar. Botão retomar. Botão finalizar. Mostrar timeline de eventos. Tratar ACK/NACK. Tratar reconexão básica.

## Critérios de aceite

Usuário entra na sala. WebSocket autentica. meeting.start muda status para active. meeting.pause muda status para paused. meeting.resume muda status para active. meeting.stop muda status para processing. Viewer não controla reunião. Evento duplicado não quebra status.

# Sprint 5 — Captura de áudio e transcrição

## Duração

2 semanas

## Objetivo

Capturar áudio no navegador, enviar ao backend e gerar transcrição parcial/final.

## Entregáveis

captura de áudio envio de audio.chunk integração STT transcript.partial transcript.final persistência de transcript_chunks interface de transcrição ao vivo

## Backlog backend

Receber audio.chunk. Validar meeting.status = active. Validar permissão de envio. Integrar STT provider. Criar transcript.partial. Criar transcript.final. Criar tabela transcript_chunks. Persistir transcrição final. Rejeitar áudio fora de active. Registrar erros STT. Registrar usage_event inicial.

## Backlog frontend

Implementar getUserMedia. Implementar MediaRecorder. Enviar chunks via WebSocket. Controlar captura em pause/resume. Mostrar transcrição parcial. Mostrar transcrição final. Mostrar alerta de microfone. Mostrar erro de STT.

## Critérios de aceite

Áudio é capturado com permissão. audio.chunk é enviado com reunião active. Backend rejeita audio.chunk com reunião paused/finished. Transcrição parcial aparece na tela. Transcrição final é salva no banco. Transcript_chunk possui tenant_id, project_id, meeting_id e timestamp quando disponível.

# Sprint 6 — LangGraph base, Scribe e Observer

## Duração

2 semanas

## Objetivo

Criar o primeiro pipeline de IA: normalizar transcrição e detectar regras simples.

## Entregáveis

LangGraph inicial Scribe Agent Observer Agent schemas JSON ai.rule.detected business_rules candidatas

## Backlog backend/IA

Configurar LangGraph. Criar MeetingState. Criar AgentRun logging. Implementar Scribe Agent. Implementar Observer Agent. Validar JSON schema dos agentes. Criar tabela business_rules. Criar regra candidata a partir do Observer. Emitir ai.rule.detected. Salvar source_chunk_ids. Salvar confidence_score. Criar prompt_version. Criar fallback de erro do agente.

## Backlog frontend

Criar painel lateral de regras detectadas. Exibir regra candidata. Exibir score de confiança. Exibir trecho de origem. Exibir status draft. Permitir abrir detalhe da regra.

## Critérios de aceite

Scribe normaliza transcrição sem apagar raw_text. Observer detecta regra clara. Regra criada pela IA nasce draft ou needs_review. Regra possui source_chunk_id. Regra aparece em tempo real. Falha da IA não interrompe transcrição.

# Sprint 7 — Inquisitor, Decision Agent e Rule Quality

## Duração

2 semanas

## Objetivo

Aumentar valor da IA com perguntas, decisões e score de qualidade.

## Entregáveis

Inquisitor Agent Decision Agent básico Rule Quality Agent painel de dúvidas painel de decisões score de qualidade

## Backlog backend/IA

Criar tabela open_questions. Criar tabela decisions. Criar campos de quality_score. Implementar Inquisitor Agent. Implementar Decision Agent. Implementar Rule Quality Agent. Emitir ai.question.suggested. Emitir ai.decision.detected. Emitir ai.quality_score.updated. Vincular perguntas a regras. Vincular decisões a chunks.

## Backlog frontend

Painel de dúvidas sugeridas. Painel de decisões detectadas. Exibir motivo da pergunta. Exibir prioridade da pergunta. Exibir quality_score da regra. Exibir problemas da regra. Permitir marcar pergunta como resolvida.

## Critérios de aceite

Regra incompleta gera pergunta útil. Pergunta possui motivo e prioridade. Decisão clara é detectada como detected. Decisão possui evidência. Regra recebe quality_score. Regra fraca mostra alerta.

# Sprint 8 — Rules Ledger MVP

## Duração

2 semanas

## Objetivo

Transformar regras candidatas em repositório validável e versionado.

## Entregáveis

Rules Ledger aprovar regra rejeitar regra versão inicial detalhe da regra histórico básico

## Backlog backend

Criar endpoint listar regras por projeto. Criar endpoint detalhe da regra. Criar endpoint aprovar regra. Criar endpoint rejeitar regra. Criar tabela rule_versions. Criar tabela rule_events ou rule_history. Criar validação de permissão. Criar version_number inicial. Criar approved_by e approved_at. Criar rejected_by e rejected_at. Criar audit log para aprovar/rejeitar. Bloquear aprovação sem evidência.

## Backlog frontend

Tela Rules Ledger. Lista de regras. Filtros por status. Detalhe da regra. Ver evidência. Botão aprovar. Botão rejeitar. Exibir versão. Exibir histórico básico. Exibir permissões por papel.

## Critérios de aceite

Usuário autorizado aprova regra. Regra aprovada recebe version_number. Regra aprovada possui approved_by e approved_at. Regra sem evidência não é aprovada. Usuário rejeita regra. Regra rejeitada não entra como válida no documento. Viewer não aprova. IA não aprova.

# Sprint 9 — RAG básico e conflito histórico

## Duração

2 semanas

## Objetivo

Dar memória ao sistema e impedir “amnésia” da IA.

## Entregáveis

pgvector embeddings de regras RAG Guardian básico busca semântica por projeto detecção simples de duplicidade/conflito

## Backlog backend/IA

Ativar extensão pgvector. Criar tabela embeddings. Criar serviço de embedding. Criar indexação de regra aprovada. Criar busca por similaridade. Aplicar filtro tenant_id obrigatório. Aplicar filtro project_id obrigatório. Implementar RAG Guardian básico. Detectar duplicidade simples. Detectar conflito simples de valor/prazo. Emitir ai.rule.conflict_detected. Criar tabela rule_conflicts.

## Backlog frontend

Exibir alerta de conflito. Mostrar regra histórica relacionada. Mostrar tipo de conflito. Mostrar ação recomendada. Bloquear aprovação simples quando houver conflito. Permitir aprovar com justificativa apenas para papel autorizado.

## Critérios de aceite

Regra aprovada gera embedding. Nova regra consulta histórico do projeto. RAG filtra tenant_id. RAG filtra project_id. Sistema detecta possível duplicidade. Sistema detecta possível conflito. Conflito exige revisão humana. Nenhuma busca retorna dados de outro tenant.

# Sprint 10 — Geração de documentos

## Duração

2 semanas

## Objetivo

Gerar documento funcional a partir da reunião, regras, decisões e dúvidas.

## Entregáveis

Requirements Agent Tech Writer Agent Traceability Agent básico documento draft document_versions editor simples

## Backlog backend/IA

Criar tabela documents. Criar tabela document_versions. Criar tabela document_sections. Criar Requirements Agent. Criar Tech Writer Agent. Criar Traceability Agent básico. Gerar resumo executivo. Gerar regras de negócio. Gerar decisões. Gerar dúvidas pendentes. Gerar histórias de usuário. Gerar critérios de aceite. Gerar próximos passos. Salvar content_json. Salvar content_markdown. Emitir eventos document.generation_*.

## Backlog frontend

Tela pós-reunião. Botão gerar documento. Exibir progresso de geração. Editor simples de documento. Exibir seções. Exibir status draft. Exibir versão. Exibir origem da seção quando disponível.

## Critérios de aceite

Usuário gera documento após reunião finalizada. Documento nasce draft. Documento possui versão inicial. Documento contém resumo executivo. Documento contém regras. Documento contém decisões. Documento contém dúvidas. Documento não lista regra rejeitada como válida. Documento preserva vínculos básicos.

# Sprint 11 — PDF, exportações simples e auditabilidade

## Duração

2 semanas

## Objetivo

Permitir exportação PDF e preparar formatos de saída para beta.

## Entregáveis

exportação PDF exportação Markdown estrutura Excel simples ou CSV audit log completo das exportações tabela document_exports

## Backlog backend

Criar serviço de PDF. Criar endpoint exportar PDF. Criar exportação Markdown. Criar tabela document_exports. Criar storage de arquivos. Gerar download_url temporária. Registrar export.started. Registrar export.finished. Registrar export.failed. Gerar audit log de exportação. Garantir permissão de exportação.

## Backlog frontend

Botão exportar PDF. Botão exportar Markdown. Mostrar status da exportação. Mostrar erro de exportação. Mostrar link de download. Mostrar histórico básico de exportações.

## Critérios de aceite

Usuário autorizado exporta PDF. PDF contém título, projeto, data, versão e status. PDF draft mostra marca de rascunho. PDF aprovado mostra aprovador, se houver. Exportação gera audit log. Falha de exportação não apaga documento. Viewer não exporta se não autorizado.

# Sprint 12 — Segurança, observabilidade e beta fechado

## Duração

2 semanas

## Objetivo

Preparar o MVP para uso externo controlado.

## Entregáveis

hardening de permissões testes de tenant logs estruturados métricas básicas Sentry ou ferramenta equivalente LangSmith/OpenTelemetry básico dashboard operacional checklist beta

## Backlog segurança

Testar acesso cross-tenant. Testar permissões Admin/Manager/Member/Viewer. Testar WebSocket com token inválido. Testar exportação sem permissão. Testar RAG com outro tenant. Sanitizar logs. Revisar exposição de secrets. Revisar CORS. Revisar download URLs.

## Backlog observabilidade

Logs JSON estruturados. Correlation_id por reunião. Trace_id por execução de agente. Métrica de reuniões ativas. Métrica de falha STT. Métrica de falha IA. Métrica de falha RAG. Métrica de tempo de geração de documento. Métrica de custo estimado de IA. Dashboard básico. Alertas básicos.

## Backlog QA

Rodar regressão. Executar 3 reuniões internas. Executar testes de WebSocket. Executar teste de geração de documento. Executar teste PDF. Executar teste de permissão. Executar teste de RAG. Criar relatório Go/No-Go.

## Critérios de aceite

Nenhum P0 aberto. Fluxo completo funciona em staging. 3 reuniões internas concluídas. Documento gerado em todas as reuniões de teste. PDF exportado. Tenant isolation validado. Consentimento validado. Audit log validado. Logs não expõem segredos. Produto pronto para beta fechado.

# 7. Backlog por épicos

# Épico 1 — Fundação SaaS

## Objetivo

Criar base multi-tenant segura.

## Histórias

Como usuário, quero criar minha conta para acessar a plataforma. Como usuário, quero criar uma organização para centralizar meus projetos. Como Admin, quero convidar usuários para minha organização. Como Admin, quero definir papéis para controlar acesso. Como sistema, quero garantir tenant_id em todos os dados operacionais. Como sistema, quero impedir acesso entre tenants.

## Entregáveis

auth tenants tenant_members roles permissions audit_logs básico

# Épico 2 — Projetos

## Objetivo

Organizar reuniões e regras por projeto.

## Histórias

Como Manager, quero criar um projeto para agrupar reuniões. Como usuário, quero listar projetos aos quais tenho acesso. Como usuário, quero selecionar um projeto ativo. Como sistema, quero filtrar todos os dados por tenant_id e project_id.

## Entregáveis

projects project_members project dashboard project context

# Épico 3 — Reuniões

## Objetivo

Criar o fluxo operacional da reunião.

## Histórias

Como Manager, quero criar uma reunião dentro de um projeto. Como sistema, quero bloquear reunião sem consentimento. Como usuário, quero iniciar, pausar, retomar e finalizar reunião. Como sistema, quero controlar status da reunião. Como sistema, quero registrar eventos críticos da reunião.

## Entregáveis

meetings consent_records meeting_events meeting lifecycle

# Épico 4 — Tempo real e áudio

## Objetivo

Permitir sala ao vivo com WebSocket e captura de áudio.

## Histórias

Como usuário, quero entrar na sala ao vivo. Como usuário, quero ver se estou conectado. Como usuário, quero liberar o microfone. Como sistema, quero receber chunks de áudio. Como sistema, quero rejeitar áudio se a reunião não estiver active.

## Entregáveis

WebSocket audio capture audio.chunk ACK/NACK heartbeat reconnect básico

# Épico 5 — Transcrição

## Objetivo

Converter áudio em texto utilizável.

## Histórias

Como usuário, quero ver transcrição parcial em tempo real. Como usuário, quero ver transcrição final consolidada. Como sistema, quero salvar transcript_chunks. Como sistema, quero preservar raw_text. Como sistema, quero permitir normalized_text.

## Entregáveis

STT integration transcript.partial transcript.final transcript_chunks

# Épico 6 — Agentes de IA

## Objetivo

Extrair inteligência da reunião.

## Histórias

Como usuário, quero que a IA detecte regras de negócio. Como usuário, quero que a IA sugira perguntas. Como usuário, quero que a IA detecte decisões. Como usuário, quero ver qualidade da regra. Como sistema, quero que todos os agentes retornem JSON validável.

## Entregáveis

Scribe Observer Inquisitor Decision Agent Rule Quality Agent schemas agent runs

# Épico 7 — Rules Ledger

## Objetivo

Criar fonte oficial de regras.

## Histórias

Como Manager, quero revisar regras candidatas. Como Manager, quero aprovar uma regra. Como Manager, quero rejeitar uma regra. Como sistema, quero criar versão inicial da regra aprovada. Como usuário, quero ver evidência da regra. Como sistema, quero impedir que IA aprove regras.

## Entregáveis

business_rules rule_versions rule_history approval flow rejection flow evidence view

# Épico 8 — RAG

## Objetivo

Adicionar memória histórica ao projeto.

## Histórias

Como sistema, quero criar embedding de regra aprovada. Como sistema, quero buscar regras semelhantes no projeto. Como usuário, quero ser alertado sobre possível conflito. Como sistema, quero impedir busca RAG entre tenants.

## Entregáveis

pgvector embeddings RAG Guardian rule_conflicts similarity search

# Épico 9 — Documentos

## Objetivo

Gerar documentação útil após a reunião.

## Histórias

Como usuário, quero gerar documento final da reunião. Como usuário, quero ver resumo executivo. Como usuário, quero ver regras, decisões e dúvidas. Como usuário, quero ver histórias e critérios de aceite. Como usuário, quero editar documento antes de exportar.

## Entregáveis

documents document_versions document_sections Requirements Agent Tech Writer Agent Traceability Agent editor simples

# Épico 10 — Exportações

## Objetivo

Permitir compartilhamento do resultado.

## Histórias

Como usuário, quero exportar PDF. Como usuário, quero exportar Markdown. Como sistema, quero registrar exportação. Como sistema, quero bloquear exportação sem permissão.

## Entregáveis

document_exports PDF service Markdown export download URL audit log

# Épico 11 — Segurança, compliance e auditoria

## Objetivo

Garantir uso seguro em ambiente empresarial.

## Histórias

Como sistema, quero exigir consentimento. Como sistema, quero registrar ações críticas. Como Admin, quero configurar retenção básica. Como sistema, quero evitar logs com dados sensíveis. Como sistema, quero impedir vazamento entre tenants.

## Entregáveis

consent audit_logs retention settings básico log sanitization permission guards tenant isolation tests

# Épico 12 — Observabilidade e DevOps

## Objetivo

Permitir operar e corrigir o produto.

## Histórias

Como time técnico, quero ver erros por reunião. Como time técnico, quero medir latência da IA. Como time técnico, quero monitorar falhas de WebSocket. Como time técnico, quero deploy seguro em staging. Como time técnico, quero rollback em caso de falha.

## Entregáveis

logs estruturados métricas traces CI/CD staging alerts rollback

# 8. Marcos principais do projeto

## Marco 1 — SaaS Foundation

Quando considerar concluído:

auth funcionando tenant funcionando projetos funcionando permissões básicas funcionando audit log inicial funcionando

## Marco 2 — Live Meeting Foundation

Quando considerar concluído:

reunião criada consentimento registrado WebSocket conectado status controlado áudio enviado transcrição exibida

## Marco 3 — AI Meeting Intelligence

Quando considerar concluído:

Scribe funcionando Observer detectando regras Inquisitor gerando perguntas Decision Agent detectando decisões Rule Quality calculando score

## Marco 4 — Rules Governance

Quando considerar concluído:

Rules Ledger funcionando aprovação humana funcionando rejeição funcionando versão inicial funcionando RAG básico funcionando conflito simples detectado

## Marco 5 — Document Output

Quando considerar concluído:

documento gerado seções obrigatórias presentes documento editável PDF exportado rastreabilidade mínima preservada

## Marco 6 — Beta Readiness

Quando considerar concluído:

fluxo ponta a ponta validado 3 reuniões internas concluídas tenant isolation testado consentimento testado logs e erros rastreáveis nenhum P0 aberto

# 9. Dependências técnicas críticas

## 9.1. Antes da IA

Precisa existir:

tenant project meeting transcript_chunk source_chunk_id agent_run WebSocket event pipeline

Motivo:

Sem isso, a IA gera conteúdo sem origem, sem segurança e sem rastreabilidade.

## 9.2. Antes do RAG

Precisa existir:

business_rules aprovadas rule_versions embeddings tenant_id project_id pgvector

## 9.3. Antes do documento

Precisa existir:

meeting finished transcript_chunks business_rules open_questions decisions traceability_links básicos

## 9.4. Antes da exportação

Precisa existir:

document document_version permissão audit log export service storage

# 10. Sequência de banco de dados

## Sprint 1

users tenants tenant_members audit_logs

## Sprint 2

projects project_members

## Sprint 3

meetings consent_records meeting_events

## Sprint 5

transcript_chunks usage_events

## Sprint 6

agent_runs detected_items business_rules

## Sprint 7

open_questions decisions risks dependencies

## Sprint 8

rule_versions rule_conflicts rule_history

## Sprint 9

embeddings rag_queries

## Sprint 10

documents document_versions document_sections traceability_links user_stories acceptance_criteria

## Sprint 11

document_exports external_references

# 11. Sequência de APIs

## Autenticação

POST /auth/register POST /auth/login POST /auth/logout GET /auth/me

## Tenants

POST /tenants GET /tenants/current PATCH /tenants/current GET /tenants/current/members POST /tenants/current/invitations

## Projetos

POST /projects GET /projects GET /projects/{project_id} PATCH /projects/{project_id} ARCHIVE /projects/{project_id}

## Reuniões

POST /projects/{project_id}/meetings GET /projects/{project_id}/meetings GET /meetings/{meeting_id} POST /meetings/{meeting_id}/consent POST /meetings/{meeting_id}/prepare POST /meetings/{meeting_id}/finish GET /meetings/{meeting_id}/state GET /meetings/{meeting_id}/transcript

## WebSocket

WS /ws/meetings/{meeting_id}

## Rules Ledger

GET /projects/{project_id}/rules GET /rules/{rule_id} PATCH /rules/{rule_id} POST /rules/{rule_id}/approve POST /rules/{rule_id}/reject GET /rules/{rule_id}/versions GET /rules/{rule_id}/traceability

## Documentos

POST /meetings/{meeting_id}/documents/generate GET /documents/{document_id} PATCH /documents/{document_id} POST /documents/{document_id}/approve POST /documents/{document_id}/export

# 12. Sequência de eventos WebSocket por sprint

## Sprint 4

client.connected client.join_meeting client.joined_meeting meeting.prepare meeting.ready meeting.start meeting.started meeting.pause meeting.paused meeting.resume meeting.resumed meeting.stop meeting.processing system.ack system.nack system.ping system.pong

## Sprint 5

audio.chunk audio.chunk_received audio.chunk_rejected transcript.partial transcript.final error.stt_unavailable

## Sprint 6

transcript.normalized ai.processing_started ai.rule.detected ai.processing_completed error.ai_failed

## Sprint 7

ai.question.suggested ai.decision.detected ai.quality_score.updated

## Sprint 8

rule.approve rule.approved rule.reject rule.rejected rule.update rule.updated

## Sprint 9

ai.rule.conflict_detected error.rag_failed

## Sprint 10

document.generate document.generation_started document.generation_progress document.generation_finished document.generation_failed

## Sprint 11

export.request export.started export.finished export.failed

# 13. Definition of Done por sprint

Nenhuma sprint deve ser considerada concluída apenas porque “o código foi feito”.

Cada sprint precisa cumprir:

feature implementada validação backend validação frontend teste unitário mínimo teste de integração quando aplicável audit log quando aplicável permissão aplicada no backend tenant_id aplicado erros tratados logs básicos demo funcional documentação técnica atualizada

# 14. Critérios de bloqueio por etapa

## Bloqueia Sprint 5

WebSocket sem autenticação meeting.status inconsistente consentimento não obrigatório

## Bloqueia Sprint 6

transcript_chunks sem tenant_id transcript_chunks sem meeting_id IA sem schema validável

## Bloqueia Sprint 8

regra aprovada sem evidência IA conseguindo aprovar regra regra aprovada sem versão

## Bloqueia Sprint 9

RAG sem filtro tenant_id RAG retornando dados de outro tenant embedding sem metadados

## Bloqueia Sprint 10

documento lista regra rejected como válida documento sem status documento sem versão

## Bloqueia Beta

vazamento entre tenants reunião inicia sem consentimento exportação sem permissão logs com segredo perda de transcrição final PDF não gera

# 15. Backlog técnico priorizado

## Prioridade P0 — Obrigatório para MVP

auth tenant projetos reuniões consentimento WebSocket captura de áudio transcrição Scribe Observer Inquisitor Decision Agent básico Rule Quality básico Rules Ledger aprovação/rejeição versão da regra RAG com tenant_id documento final PDF audit log permissões tenant isolation

## Prioridade P1 — Muito importante para beta

RAG conflito simples traceability básica usage events métricas de custo logs estruturados reconexão WebSocket editor simples de documento exportação Markdown dashboard operacional

## Prioridade P2 — Pós-MVP próximo

Jira real Confluence real Excel avançado comentários em regras comentários em documentos workflow de aprovação comparação entre versões templates por tipo de reunião relatório de lacunas separado

## Prioridade P3 — Futuro

SSO SAML SCIM BI avançado marketplace plugins edge AI mobile app nativo tradução multilíngue RAG cross-project papéis customizados

# 16. Roadmap visual resumido

Sprint 0  → Produto, arquitetura e preparação Sprint 1  → Auth, tenant, banco, layout Sprint 2  → Projetos, papéis e permissões Sprint 3  → Reuniões, consentimento e lifecycle Sprint 4  → WebSocket e sala ao vivo Sprint 5  → Áudio e transcrição Sprint 6  → Scribe + Observer Sprint 7  → Inquisitor + Decision + Quality Sprint 8  → Rules Ledger Sprint 9  → RAG + conflitos Sprint 10 → Documentos Sprint 11 → PDF/exportações simples Sprint 12 → Segurança, observabilidade e beta

# 17. Planejamento de releases

## Release 0.1 — Protótipo navegável

Inclui:

login mockado ou real dashboard projetos reuniões sala ao vivo visual sem IA real

Objetivo:

validar UX e fluxo

## Release 0.2 — Reunião funcional

Inclui:

auth real tenant projeto reunião consentimento WebSocket áudio transcrição

Objetivo:

validar captura e transcrição

## Release 0.3 — IA inicial

Inclui:

Scribe Observer Inquisitor Decision básico Rule Quality básico

Objetivo:

validar valor da IA durante reunião

## Release 0.4 — Rules Ledger

Inclui:

lista de regras aprovação rejeição evidência versão histórico básico

Objetivo:

validar governança de regras

## Release 0.5 — RAG e documentos

Inclui:

RAG básico conflitos simples documento final histórias critérios rastreabilidade básica

Objetivo:

validar reunião → regra → documento

## Release 0.6 — MVP beta

Inclui:

PDF audit logs observabilidade testes críticos segurança beta fechado

Objetivo:

testar com usuários externos controlados

# 18. Ordem de contratação ou alocação da equipe

## Primeiro

Tech Lead / Fullstack Senior Product/Founder UX/UI Designer

## Depois

Backend Engineer Frontend Engineer AI Engineer

## Antes do beta

QA DevOps Consultoria LGPD/contratos, se houver clientes reais

# 19. Riscos por fase

## Fundação SaaS

Risco:

multi-tenancy mal desenhado

Mitigação:

tenant_id obrigatório desde a primeira migration testes cross-tenant desde cedo

## WebSocket

Risco:

estado inconsistente entre frontend e backend

Mitigação:

backend como fonte da verdade GET /meetings/{id}/state para resync ACK/NACK para eventos críticos

## Transcrição

Risco:

latência alta ou transcrição ruim

Mitigação:

testar provedor cedo salvar transcript_chunks permitir correção pelo Scribe

## IA

Risco:

IA inventar regras

Mitigação:

source_chunk obrigatório status draft aprovação humana JSON schema rígido

## RAG

Risco:

vazamento de histórico entre tenants

Mitigação:

filtro tenant_id obrigatório testes automatizados cross-tenant metadata nos embeddings

## Documentos

Risco:

documento parecer final sem validação

Mitigação:

status draft visível separar aprovados e pendentes versão do documento

## Beta

Risco:

usuário não perceber valor suficiente

Mitigação:

testar com reuniões reais medir tempo economizado coletar feedback após cada reunião

# 20. Métricas de acompanhamento por sprint

## Engenharia

tarefas concluídas bugs abertos bugs fechados cobertura mínima de testes críticos tempo de build deploys em staging incidentes técnicos

## Produto

fluxos concluídos usuários internos testando feedback qualitativo tempo até primeira reunião criada tempo até primeiro documento gerado

## IA

regras detectadas regras aproveitáveis perguntas úteis decisões detectadas falhas de agente latência por agente custo por reunião

## Segurança

tentativas negadas corretamente testes cross-tenant aprovados eventos auditados logs sanitizados falhas de permissão

# 21. Plano de beta fechado

## Antes do beta

executar 3 reuniões internas reais gerar 3 documentos completos exportar 3 PDFs validar tenant isolation validar consentimento validar audit log corrigir P0/P1

## Durante o beta

5 a 10 empresas 1 a 3 usuários por empresa limite de horas por tenant suporte próximo monitoramento diário feedback após cada reunião

## Métrica principal

Percentual de documentos que o usuário considera aproveitáveis com poucos ajustes.

## Sinal mínimo de validação

70% dos documentos gerados considerados úteis. 60% das regras detectadas consideradas aproveitáveis. Nenhum vazamento entre tenants. Nenhuma regra sem evidência aprovada.

# 22. Decisão Go/No-Go

## Go para beta

Liberar quando:

fluxo ponta a ponta funciona não há P0 aberto consentimento está obrigatório regras aprovadas têm evidência RAG filtra tenant_id documento final é útil PDF exporta audit log funciona observabilidade permite investigar erro

## No-Go

Bloquear quando:

tenant isolation falha IA aprova regra reunião inicia sem consentimento transcrição final não é salva PDF falha documento mistura rejeitado com aprovado logs expõem segredos WebSocket derruba reunião sem recuperação

# 23. Conclusão executiva

A sequência correta de construção do MVP é:

1. Construir a fundação SaaS. 2. Construir reunião em tempo real. 3. Adicionar transcrição. 4. Adicionar IA de extração. 5. Criar governança com Rules Ledger. 6. Adicionar memória com RAG. 7. Gerar documento final. 8. Exportar PDF. 9. Testar segurança, auditoria e valor. 10. Rodar beta fechado.

A prioridade não é construir muitas funcionalidades. A prioridade é provar que o produto consegue transformar uma reunião real em:

regras claras perguntas úteis decisões rastreáveis documentação acionável exportação segura

O MVP deve ser pequeno, mas confiável. Se a base de tenant, evidência, status, versão e auditoria estiver correta, o produto poderá crescer para Jira, Confluence, Azure DevOps, BI, Enterprise e integrações avançadas sem precisar ser reconstruído.